ARHIVA 2026:

Stimați cetățeni,

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc vă aduce la cunoștință că, în această perioadă, ACET SA Suceava în calitate de Operator Regional al serviciilor de apă și canalizare, derulează pe raza orașului un contract de execuție lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, în cadrul unui proiect de utilitate publică menit să îmbunătățească infrastructura de apă potabilă și canalizare din municipiu.

Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ”

Contract de execuție lucrări: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” – finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

Numărul de referință al contractului de lucrări: SV-CL-09

Astfel, vă prezentăm în continuare desfășurătorul lucrărilor ce se vor executa în perioada urmatoare:

7. Anunț din 10-06-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 08.06.2026-12.06.2026:

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ion Cocinchi | Refaceri porțiuni afectate de lucrările de săpături | Refaceri cu mixtură asfaltică |
| 2 | Calea Bucovinei | Extindere rețea de apă potabilă | Montat conducta PEID De140 |
|  |  |  | Montat conducta PEID De125 |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 3 | Sirenei | Extindere rețea de canalizare | Montat conducta PVC DN315 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietăți |
| 4 | Calea Transilvaniei | Extindere rețea de canalizare | Montat conducta PVC 250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
| 5 | Măgurei | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 6 | Islazului | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

6. Anunț din 15-05-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 11.05.2026-16.05.2026:

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ion Neculce | Refaceri porțiuni afectate de lucrările de săpături | Refaceri cu mixtură asfaltică |
| 2 | 1 Septembrie | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 3 | Vasile Știrbu | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 4 | Calea Transilvaniei | Extindere rețea de canalizare | Montat conducta PVC 250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
| 5 | Ștefan Tomșa | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 6 | Alexandru Vlahuță | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

___________________________________________________

5. Anunț din 30-04-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 27.04.2026-01.05.2026:

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tudor Vladimirescu | Refaceri porțiuni afectate de lucrările de săpături | Refaceri cu mixtură asfaltică |
| 2 | Calea Transilvaniei | Refaceri porțiuni afectate de lucrările de săpături | Refaceri cu mixtură asfaltică |
| 3 | Mioritei | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De125 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 4 | 13 Decembrie | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 5 | Augustin Bunea | Extindere rețele de apă și canalizare | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

4. Anunț din 24-04-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 20.04.2026-25.04.2026:

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Ion Slavici | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 2 | Mioritei | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De125 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 3 | Paraul Corlateni | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 4 | Calea Transilvaniei | Extindere retea canalizare | Montat conducta PVC De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

3. Anunț din 07-04-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 06.04.2026-09.04.2026:

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Decembrie | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
|  |  |  | Executat refaceri temporare cu piatra sparta pe zonele afectate |
| 2 | 1 Septembrie | Executat refaceri temporare cu piatra sparta pe zonele afectate |  |
| 3 | Mioritei |  | Executat refaceri cu piatră spartă pe zonele afectate |
| 4 | Paraul Corlateni | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executat refaceri cu piatra sparta |
| 5 | Cimitirului | Executat refaceri cu piatră spartă pe zonele afectate |  |
| 6 | Calea Transilvaniei | Extindere retea canalizare | Montat conducta PVC De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Executat refaceri temporare cu piatra sparta pe zonele afectate |
| 7 | Sâhla | Executat refaceri cu piatră spartă pe zonele afectate și reprofilări la străzi |  |
| 8 | Andrei Mureșan |  |  |
| 9 | Gheorghe Lazăr |  |  |
| 10 | Vornic Gheorghiu |  |  |
| 11 | Solidarității |  |  |
| 12 | Plaiul Deia |  |  |
| 13 | Liliacului |  |  |
| 14 | Cerbului |  |  |
| 15 | Augustin Bunea |  |  |
| 16 | 13.sept |  |  |
| 17 | Ion Neculce |  |  |
| 18 | Ion Cocinschi |  |  |
| 19 | Miron Costin |  |  |
| 20 | Nicolae Bălcescu |  |  |
| 21 | C.D.Gherea |  |  |
| 22 | Al. Cel Bun |  |  |
| 23 | 1 Mai |  |  |
| 24 | Sahia | Reparații cu asfalt |  |
| 25 | Sirenei |  |  |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

2. Anunț din 02-04-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 30.03.2026- 04.04.2026:

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Decembrie | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 2 | 1 Septembrie | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 3 | Mioritei | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De125 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 4 | Paraul Corlateni | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 5 | Cimitirului | Extindere retea canalizare si apa | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 6 | Calea Transilvaniei | Extindere retea canalizare | Montat conducta PVC De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

1. Anunț din 25-03-2026:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC - SĂPTĂMÂNA 23.03.2026- 28.03.2026:

| Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- |
| Islazului | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta PVC De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 1 Septembrie | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Vasile Conta | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De90 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Mioritei | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De125 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Paraul Corlateni | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Cimitirului | Extindere retea canalizare si apa | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Calea Transilvaniei | Extindere retea canalizare | Montat conducta PVC De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
| Dobrogeanu Gherea | Extindere retea canalizare si apa | Subtraversare cu tub de protectie prin foraj orizontal dirijat CF PEID De250 - canalizare |
| Musatinilor | Extindere retea canalizare si apa | Subtraversare cu tub de protectie prin foraj orizontal dirijat CF PEID De250 - canalizare |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

___________________________________________________

19.11.2025 -

Stimați cetățeni,

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc vă aduce la cunoștință că, în această perioadă, ACET SA Suceava în calitate de Operator Regional al serviciilor de apă și canalizare, derulează pe raza orașului un contract de execuție lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, în cadrul unui proiect de utilitate publică menit să îmbunătățească infrastructura de apă potabilă și canalizare din municipiu.

Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ”

Contract de execuție lucrări: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” – finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

Numărul de referință al contractului de lucrări: SV-CL-09

Astfel, vă prezentăm în continuare desfășurătorul lucrărilor ce se vor executa în perioada urmatoare:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA

17.11.2025- 21.11.2025 :

- Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile:

- Strada Plaiul Deia

- Strada Sâhla

- Strada 1 Mai

- Strada Augutin Bunea

- Strada N.D. Cocea

- Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:

- Strada Tudor Vladimirescu

- Strada Gheorghe Lazăr

- Strada Nicolae Filimon

- Strada Mihail Kogălniceanu

- Strada Soarelui

- Refaceri cu piatră pe străzile:

- Strada Plopilor

- Strada Aleaea Plopilor

- Strada Liliacului

- Strada Augustin Bunea

- Strada Solidarității

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

___________________________________________________

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 29.09.2025- 03.10.2025:

| Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile: - Strada Ion Cocinschi - Strada Plopilor - Strada 1 Mai - Strada Augutin Bunea - Strada 13 Septembrie - Strada Simion Florea Marian | - Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile: - Strada Alexandru Sahia - Strada Nicolae Filimon |
| --- | --- |
| - Reparații rețea canalizare: - nu sunt | - Reparații rețea apă: - nu sunt |
| - Probe de etanșeitate pe străzile: - nu sunt | - Probe de presiune pe străzile: - nu sunt |
| - Inspecții video rețea canalizare: - Strada Sirenei | - Refaceri cu piatră pe străzile: - Strada Ion Neculce - Strada Ion Cocinschi |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

___________________________________________________

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 08.09.2025- 12.09.2025:

| Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile: - Strada Ion Cocinschi - Strada Nicolae Filimon - Strada Pârâul Corlățeni - Strada Bradului - Strada Vornic Gheorghiu - Strada Panait Cerna - Strada 13 Septembrie - Strada Izvorul Alb - Strada Simion Florea Marian | - Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile: - Strada Izvorul Alb - Strada Uzinei - Strada Alexandru Vlahuță |
| --- | --- |
| - Reparații rețea canalizare: - Strada Octav Băncilă - Strada Alexandru Odobescu | - Reparații rețea apă: - nu sunt |
| - Probe de etanșeitate pe străzile: - Strada Mușatini - Strada Pietrele Doamnei - Strada Izvorul Alb | - Probe de presiune pe străzile: - Strada Mușatini - Strada Pietrele Doamnei - Strada Izvorul Alb |
| - Inspecții video rețea canalizare: - nu sunt | - Refaceri cu piatră pe străzile: - Strada Ion Neculce - Strada Ion Cocinschi |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă

___________________________________________________

Anunț din 02.09.2025:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 01.09.2025- 05.09.2025:

| - Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile: - Strada Ion Cocinschi - Strada Nicolae Filimon - Strada Pârâul Corlățeni - Strada Calea Bucovinei (zona Colegiului Silvic ”Bucovina”) | - Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile: - Strada Izvorul Alb - Strada Uzinei |
| --- | --- |
| - Reparații rețea canal: - Strada Izvorul Alb - Strada Pinului - Strada Alexandru Odobescu | - Reparații rețea apă: - Strada Alexandru cel Bun |
| - Probe de etanșeitate pe străzile: - nu sunt | - Probe de presiune pe străzile: - nu sunt |
| - Inspecții video rețea canalizare: - Strada Bradului - Strada Pinului - Strada Muncii - Strada Izvorul Alb - Strada Anton Pann |  |

- Refaceri cu piatră pe străzile:

- Strada Ion Neculce

- Strada Ion Cocinschi

___________________________________________________

Anunț din 27.08.2025:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 25.08.2025- 31.08.2025:

| - Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile: - Strada Simion Florea Marian - Strada Panait Cernea - Strada Vlaicu Vodă - Strada Ion Cocinschi - Strada Nicolae Filimon - Strada Terasei - Strada Ștefan cel Mare | - Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile: - Strada 28 Noiembrie - Strada Uzinei |
| --- | --- |
| - Reparații rețea canal: - Strada Bradului - Strada Ioan Slavici - Strada Anton Pann - Strada Luceafărului - Strada Grigore Ureche - Strada Prieteniei - Strada Rozelor - Strada Liliacului - Strada Epaminonda Bucevschi - Strada Tudor Vladimirescu | - Reparații rețea apă: - Strada Alexandru cel Bun |
| - Probe de etanșeitate pe străzile: - nu sunt | - Probe de presiune pe străzile: - nu sunt |
| - Inspecții video rețea canalizare: - Strada Bradului - Strada Pinului - Strada Octav Băncilă - Strada Ion Neculce - Strada Alexandru Sahia - Strada Liliacului - Strada Alexandru Odobescu |  |

- Refaceri cu piatră pe străzile:

- nu sunt

___________________________________________________

Anunț din 19.08.2025:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 18.08.2025- 24.08.2025:

- Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile:

- Strada Simion Florea Marian

- Strada Nicolae Filimon

- Strada Vlaicu Vodă

- Strada Ion Cocinschi

- Strada Pârâul Corlățeni

| - Probe de etanșeitate pe străzile: - nu sunt |  |
| --- | --- |

- Probe de presiune pe străzile:

- nu sunt

| - Refaceri cu piatră pe străzile: - Strada Ion Neculce - Strada Ion Slavici - Strada Pinului |  |
| --- | --- |

- Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:

- Strada Tineretului

- Strada 28 Noiembrie

- Strada Progresului

- Reparații rețea canal:

- Strada Epimonda Bucevschi

- Strada Ioan Slavici

- Strada Muncii

- Strada Stejarului

- Strada Rozelor

- Inspecții video rețea canalizare:

- Strada Bradului

- Strada Pinului

- Strada Octav Băncilă

- Strada Ion Neculce

- Strada Alexandru Sahia

- Strada Liliacului

- Strada Alexandru Odobescu

___________________________________________________

Anunț din 13.08.2025:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 11.08.2025- 17.08.2025:

- Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile:

- Strada Ion Cocinschi

- Strada Tudor Vladimirescu – lucrări de branșare

- Strada Simion Florea Marian

- Strada Nicolae Filimon

- Strada Pârâul Corlățeni

| - Probe de etanșeitate pe străzile: - Strada Sirenei |  |
| --- | --- |

- Probe de presiune pe străzile:

- nu sunt

| - Refaceri cu piatră pe străzile: - Strada Ion Neculce - Strada Anton Pan - Strada Alexandru Vlahuță |  |
| --- | --- |

- Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:

- Strada Prieteniei

- Strada Vasile Alecsandri

- Strada Progresului

___________________________________________________

Anunț din 05.08.2025:

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA ÎN SĂPTĂMÂNA 04.08.2025- 10.08.2025:

- Extindere rețele de apă și apă uzată pe străzile – circulația rutieră fiind parțial restricționată

- Strada Ion Cocinschi

- Strada Tudor Vladimirescu

- Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea

- Strada Revoluției 1848

| - Probe de etanșeitate pe străzile: - Strada Alexandru Sahia - Strada Sirenei - Strada Octav Băncilă - Strada Rozelor - Strada Grigore Ureche - Strada 9 Mai - Strada Alexandru Vlahuță - Strada Luceafărului - Strada Liliacului - Strada Prieteniei - Strada Uzinei - Strada Ecaterina Teodoroiu - Strada Dobrogeanu Gherea - Strada A.D. Xenopol | - Probe de presiune pe străzile: - Strada Soarelui - Strada Ștefan cel Mare - Strada Stejarului - Strada Terasei - Strada Mălinului - Strada Vornic Gheorghiu - Strada Rozelor - Strada 28 Noiembrie - Strada Salcâmilor - Strada Oituz - Strada Albumiței - Strada Timotei Cipariu - Strada Brândușelor - Strada Gheorghe Barițiu |
| --- | --- |

| - Refaceri cu piatră pe străzile: - Strada Muncii - Strada Nicolae Bălcescu - Strada Cerbului - Strada Grigore Antipa - Strada Limpede - Strada Transilvaniei - Strada Pietrele Doamnei |  |
| --- | --- |

- Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:

- Strada Prieteniei

- Strada Tineretului

- Strada Vasile Alecsandri

- Strada Progresului

- Refaceri trotuare:

- Strada Bradului intersecție cu strada Pinului

___________________________________________________

Anunț din 20.11.2024:

Anunț important:

Stimați cetățeni,

Vă informăm că, începând de marți 19-11-2024, au demarat lucrările de reparații la podul din zona Pârâul Morii.

În acest sens, vă aducem la cunoștință că circulația autovehiculelor va fi interzisă temporar pe pod pentru a permite desfășurarea, în siguranță a lucrărilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

VICEPRIMAR,

Corneliu-Petru BERENȚAN

___________________________________________________

Anunțuri 2021:

5. LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE ÎNTREŢINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC:

În perioada următoare se vor efectua lucrări de execuție a marcajelor rutiere longitudinale și marginale în municipiul Câmpulung Moldovenesc (inclusiv parcările cu plată și cele de domiciliu de pe raza municipiului).

Vă mulțumim pentru înțelegere!

___________________________________________________

4. LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE ÎNTREŢINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC:

În perioada 16-22 iunie 2021, pe strada TUDOR VLADIMIRESCU nr.36, traficul nu este permis, întrucât se efectuează lucrări de reparații la podețul tubular.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

___________________________________________________

3. LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE ÎNTREŢINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC:

În perioada 11-14 iunie 2021, traficul greu (peste 3,5 tone), pe strada Izvorul Alb, la km 2+100, nu este permis, întrucât se efectuează lucrări de reparații la podețul tubular.

Vă mulțumim pentru înțelegere!