# ANEXA nr. 1 la

HCL NR. 126/2025

# ROMÂNIA

# JUDEȚUL SUCEAVA

# MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# CONSILIUL LOCAL

Indicatorii tehnico-economici (faza Pth) ai obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii educationale Colegiul silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc”

în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 6 ”O regiune educată”, Apelul de proiecte PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Colegiului Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc”

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valoarea totală a investiției (cu TVA) | lei | 8 247 543,90 |
| 2 | Valoarea totală a investiției (fără TVA) | lei | 6 825 434,42 |
| 3 | Din care construcții-montaj (cu TVA) | lei | 5 883 304,60 |
| 4 | Durata totală de realizare a investiției | luni | 29 |
| 5 | Durata de executie lucrari | luni | 6 |
| 6 | Suprafață construită desfășurată totală | mp | 1 478 |
| 7 | Suprafață utilă totală estimată | mp | ≈ 1 350 |
| 8 | Regim de înălțime | - | P+1E (Ob.1); P (Ob.2); descoperit (Ob.3) |
| 9 | Principalele componente ale investiției | - | Obiect 1 – Vestiare + Tribună (Sc 251 mp, Sd 488 mp) Obiect 2 – Teren de sport acoperit tip cort (Sc 989 mp) Obiect 3 – Teren de sport descoperit (24x44 m) |
| 10 | Sursele de finanțare | - | Fonduri nerambursabile – PR Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 6 Educație Cofinanțare – Buget local |
| 11 | Categoria de importanță a construcției | - | C – normală |
| 12 | Durata de exploatare proiectată | ani | ≥ 50 |
| 13 | Eficiență energetică | - | Clădiri conforme NZEB, iluminat LED, materiale performante |

Notă:

Valorile sunt preluate din Devizul general (anexa 2) al documentației tehnico-economice (PTh)

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI URBANISM,

Director executiv adjunct,

Luminita Istrate

| Președinte de ședință, | Secretar general, Erhan Rodica |
| --- | --- |