|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROMÂNIA**  **JUDEŢUL SUCEAVA**  **MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC**  **CONSILIUL LOCAL** | | | | | **Anexa la HCL nr. 15/2025** | | | | |
| **Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții**  ”Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” | | | | | | | | | |
| **Denumirea obiectivului de investiții:**  ”Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” | | | | | | | | | |
| **Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)** | | | | **P.T.** | | | | | |
| **Beneficiar (UAT)** | | | | **MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC,**  **JUDETUL SUCEAVA** | | | | | |
| **Amplasament:** | | | | Pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situată pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” | | | | | |
| **Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)** | | | | **5698001.77** | | | | | |
| **Specificații (valori în euro)** | | **Costuri unitare trupuri de pădure** | **U.M.** | **Unitate stațională** | | | **Total general** | | |
| **Munte** | **U.S.1, U.S.2,** | | |
| **Suprafața (ha)** | | **Valoare prima** | **Suprafața (ha)** | **Valoare prima (Euro)** | Valoare prima (Lei) |
| **Prima 1** | | | | | | | | **339009.48** | **1677452.81** |
| 1 | Proiect tehnic | Cost elaborare proiect | | Ha\*2%\*21950+1700 | | | 51.20 | 24176.80 | 119629.22 |
| 2 | Înfiinţare | 4745 | ha | 51.20 | | 242944.00 | 51.20 | 242944.00 | 1202111.21 |
| 3 | Împrejmuire | 1682 | 100 ml | 42.74 | | 71888.68 | 42.74 | 71888.68 | 355712.38 |
| **Prima 2** | | | | | | | | **345600.00** | **1710063.36** |
| 4 | Întreţinere anul 1 | 1056 | ha | 51.20 | | 54067.20 | 51.20 | 54067.20 | 267529.91 |
| 5 | Întreţinere anul 2 | 2636 | ha | 51.20 | | 134963.20 | 51.20 | 134963.20 | 667811.41 |
| 6 | Întreţinere anul 3 | 2501 | ha | 51.20 | | 128051.20 | 51.20 | 128051.20 | 633610.14 |
| 7 | Întreţinere anul 4 | 223 | ha | 51.20 | | 11417.60 | 51.20 | 11417.60 | 56495.43 |
| 8 | Întreţinere anul 5 | 223 | ha | 51.20 | | 11417.60 | 51.20 | 11417.60 | 56495.43 |
| 9 | Întreţinere anul 6 | 111 | ha | 51.20 | | 5683.20 | 51.20 | 5683.20 | 28121.04 |
| **Compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)** | | | | | | | | |  |
| 10 | Marja neta standard | 190 | ha | 0 | | 0 | 51.20 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PROIECT FARA COMPENSATII** | | | | | | | | **684609.48** | **3387516.17** |
| **TOTAL PROIECT CU COMPENSATII** | | | | | | | | **684609.48** | **3387516.17** |
| **Primă de sechestrare forestieră - Total proiect (20 ani)** | | | | | | | | | |
| 11 | Marja neta standard | 456 | ha | 51.20 | | 466944.00 | 51.20 | 466944.00 | 2310485.61 |
| **TOTAL INVESTIȚIE+COMPENSAȚII AGRICOLE+PRIMĂ DE SECHESTRARE FORESTIERĂ** | | | | | | | | **1151553.48** | **5698001.77** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Președinte de ședință** | **Secretar general al municipiului,**  **Erhan Rodica** | **Întocmit,**  **Proiectant,**  **S.C. Passilva Proiect S.R.L.** |