**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

**MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

**CONSILIUL LOCAL**

 **Anexa la HCL nr. 32/2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UAT Campulung Moldovenesc** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1. Indicatori fizici** |  |  |  |
| **Nr** | **Indicator** | **UM** | **TOTAL** |  |
| **A. Indicatori fizici – alimentare cu apă** |  |
| 1 | Reabilitare surse apa | buc. | 2 |  |
| 2 | Reabilitare conducte de aductiune apa | km | 5,8 |  |
| 3 | Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa | buc. | 3 |  |
| 4 | Reabilitare retele de distributie apa | km | 0,7 |  |
| 5 | Extindere rețele distribuție apă | km | 25,2 |  |
| 6 | Constructie statii de pompare apa potabila | buc. | 3 |  |
| **B. Indicatori fizici – apa uzata** |  |
| 1 | Reabilitare retele de canalizare | km | 0,5 |  |
| 2 | Extindere rețea de canalizare | km | 39,0 |  |
| 3 | Constructie statii de pompare apa uzata | buc. | 14 |  |
| 4 | Constructie conducte de refulare | km | 5,5 |  |
| 5 | Reabilitare statie de epurare | buc. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Valoarea totala a investitiei** (preturi curente) |  |  |  |
|  Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA,din care: | **30.383.095** |  |
|  Constructii – montaj (C+M), Euro fara TVA | **20.268.617** |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Esalonarea investitiei** (preturi curente, Euro fără TVA) |  |  |  |
| -2020 | **14.084** |  |
| -2021 | **166.966** |  |
| -2022 | **342.801** |  |
| -2023 | **1.110.047** |  |
| -2024 | **1.437.460** |  |
| -2025 | **5.749.839** |  |
| -2026 | **5.749.839** |  |
| -2027 | **7.187.299** |  |
| -2028 | **7.187.299** |  |
| -2029 | **1.437.461** |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. Durata de execuție** |   | **10 ani** |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. Contributii de la bugetul local** |  |  |  |
| Contributia de la bugetul local (2% din deficit finanțare), Euro fără TVA | **571.202** |  |

Președinte de ședință, Secretar general, Întocmit,

 Erhan Rodica Serviciul Gospodărire Municipală,

 ing. Șalvari Florin Bogdan