ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

# R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” aducem următoarele precizări:

Investiția se durulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 107 din 11 noiembrie 2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției, respectiv, s-a aprobat suma de 3.030.892 lei inclusiv T.V.A. pentru lucrări de reabilitare și modernizare a corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și contribuția municipiului în cuantum de 132.270 lei inclusiv T.V.A.

Ulterior s-a semnat contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr. 871/22.11.2016-nr. 27.191/13.12.2016, în baza căruia s-au demarat procedurile de achiziție.

Urmare a finalizării procedurilor de achiziție, a contractului, a documentațiilor PTH și DTAC, a rezultat devizul general actualizat. Valoarea totală a investiției, conform devizului general actualizat este de 2.556.788,248 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 2.272.084,23 lei inclusiv T.V.A. Cofinanțarea Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru proiectul de investiție este de 59.134,343 lei inclusiv T.V.A.

Având în vedere modificările legislative în domeniu și adresa nr. 21748/11.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la nr. 5369 din 21.02.2019, pentru investițiile derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat, în aplicarea art. 71 din O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Actualizarea este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Din corespondențele purtate cu executanții, conform graficelor de execuție prezentate, lucrările vor fi finalizate în anul 2019.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul “Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” este de 2.938.132,422 lei, inclusiv TVA (din care, rest de executat (C+M) – 2.508.307,59 lei, inclusiv TVA), iar contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc la proiect este în cuantum de 201.009.760 lei, inclusiv TVA.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| Director executiv adjunct, Luminița Istrate | Compartiment investiții, Ing. Crihan Maria |
| --- | --- |