ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

- privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, finanțat prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Prin Hotărârea de Consiliu nr. 123 din 26.09.2024 s-a aprobat actualizarea devizului general, urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Suma alocată obiectivului de investiții de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin contractul de finanțare nr. nr. 3120/31.01.2024 - 4119/06.02.2024, este de 8.000.000 lei cu T.V.A.

Urmare a finalizării procedurilor de achiziție publica, prin care a fost declarat câștigătoare asocierea S.C. CALCARL S.A. – S.C. MAGHEBO S.R.L., a fost semnat contractul de lucrări nr. 21609/27.05.2024, cu o valoare a lucrărilor rezultată de 11.842.378,08 lei cu T.V.A.

În aplicarea procedurilor specifice s-a actualizat devizului general cu valoarea totală a investiției de 12.641.322,01 lei cu T.V.A., din care finanțarea de la bugetul local va fi de 4.641.322,01 lei cu T.V.A.

Întrucât Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat o clarificare prin care în capitolul 4, subcapitol 4.1- Construcţii şi instalaţii, să fie evidențiate valorile lucrărilor pentru care există standard de cost și implicit  pentru lucrările fără standard de cost, este necesară o nouă actualizarea devizului general.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Serviciul investiții, tehnic, administrativ, Șef serviciu Erhan Andrei | Compartiment investiții, Crihan Maria |
| --- | --- |