ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/14.02.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” în cadrul, Programului Național de Redresare și Reziliență/2022/C2/I.1.A, Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității

Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane Schema de ajutor de stat Subvenția I.1.A “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”

Inițiez prezentul proiect de hotărâre cu următoarele argumente:

Municipiul Câmpulung Moldovenesc deține în proprietatea publică pajiștea permanentă Pășunea Botușul Mare în suprafață de 276.56 ha din care 225.36 ha sunt împădurite în mod natural având rolul de pășune împădurită și diferența de 51.20 ha și-a păstrat rolul de pășune cu toate beneficiile agricole aferente.
Conform prevederilor Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiția I.1.A "Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri", investiția 1: Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri și protecția biodiversității aprobat prin Ordinul nr. 3027/2022, unitățile administrativ teritoriale pot beneficia de această schemă de ajutor în vederea împădurii terenurilor pretabile în acest scop respectiv pajiști permanente (pășune).
În acest sens în aplicația WEB BASED “Program de gestionare a împăduririlor -PNRR” (PGI) am constituit un cont și am depus documentele necesare în vederea obținerii  avizului de principiu din partea Gărzii forestiere Suceava care a fost și obținut în anul 2023.
După obținerea avizului a fost contractată o firmă de specialitatea care să elaboreze proiectul tehnic necesar împăduririi și care după determinări topografice a corectat suprafața depusă inițial și s-a ajuns la două poligoane în suprafață totală de 51.20 ha (unul de 48.80 ha și altul de 2.40 ha), după care s-a obținut un nou aviz de principiu din partea Gărzii Forestiere Suceava.

La data de 29.08.2024 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr 106 privind aprobarea proiectului ”Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență/2022/C2/I.1.A, Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității; Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane; Schema de ajutor de stat Subvenția I.1.A “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”;
Pentru suprafața de 51.20 ha a fost întocmit proiectul tehnic, în conformitate cu ghidul specific, de către firma de specialitate mai sus amintită și a fost depus la Garda Forestiera Suceava de unde am obținut Avizul tehnico-economic nr. 1566 din 22.01.2025.
La data de 14 februarie 2025 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul” Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență/2022/C2/I.1.A, Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității; Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane; Schema de ajutor de stat Subvenția I.1.A “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”;
La data de 12 martie 2025 a fost semnat contractul de finanțare nr. PN 5174667023969 pentru proiectul  ”Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava”, Cod proiect PN 5174667023969, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C2/I.1.A.
La data de 18 iulie 2025 a fost semnat contractul de lucrări numărul 23237și pentru valorile din contract la data respectivă, cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, era de 19%.
Potrivit prevederilor art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a fost modificat art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În conformitate cu articolele mai sus menționate cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%.
Având în vedere cele mai sus menționate este necesar să modificăm anexa Hotărârii Consiliului Local numărul 15 din 2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul” Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate pe raza unității administrativ teritoriale Cârlibaba, județul Suceava” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență/2022/C2/I.1.A, Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității; Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane; Schema de ajutor de stat Subvenția I.1.A “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” și să actualizăm valorile cu cota standard de 21%. 

Valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici se majorează cu 23,536.98 Lei, această cheltuială nefiind eligibilă în cadrul contractului de finanțare.
       Cu aceste argumente supun Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare  prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Negură Mihăiţă
