# ROMÂNIA

# JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Nr. ____ din ______ 2022

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General  al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor

tehnico – economici revizuiți

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General  al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor tehnico – economici revizuiți, aducem următoarele precizări:

Investiția are menirea să îmbunătățească situația actuală a sistemului de alimentare cu apa potabilă și a sistemului de colectare a apelor uzate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc. Proiectul a fost demarat de ACET SA Suceava de cel puțin 6 ani. Au fost realizate numeroase revizuiri, recalculări, redimensionări ale investițiilor, au fost tăiate părți ale proiectului de investiții (cel puțin pentru Câmpulung Moldovenesc), etc.

În anul 2019, tot prin hotărâri adoptate în luna decembrie, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivele proiectului de pe teritoriul Câmpulung Moldovenesc.

Motivat de creșterile de prețuri, in special in perioada cuprinsa intre data elaborarii Devizului General (2017) si data curenta, costurile de construcție în România au crescut într-un ritm alert, astfel incat rezerva pentru ajustarea preturilor a devenit neacoperioare.

Prin documentația înaintată, în format electronic, ne-a fost transmis Raportul privind ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General  al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor  tehnico – economici revizuiți.

În conformitate cu HG 379/2020, beneficiarii au posibilitatea de a solicita Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere dificultatile intampinate in atribuirea contractelor de lucrari la licitatiile deja organizate din cauza pretului neatractiv al contractelor comparativ cu preturile curente din piata, SC ACET Suceava doreste sa aplice prevederile HG 379 pentru a actualiza valoarea devizului general aferent proiectului major “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava in perioada 2014-2020”, aprobat de CE in data de 17.03.2020.

Astfel, comparativ cu anul 2019 (la data adoptării HCL 129/2019), valoarea totală a investiției se prezintă astfel:

|  | An 2019 | An 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA, din care: | 25.019.059 | 30.383.095 |  |
| Constructii – montaj (C+M), Euro fara TVA | 16.585.515 | 20.268.617 |  |

Eșalonarea investiției pe cei patru ani durata a investiței se modifică.

Iar contributia de la bugetul local crește. Comparativ, situația se prezintă astfel:

|  | 2019 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributia de la bugetul local (2% din deficit finanțare), Euro fără TVA | 470.358 | 571.202 |  |
| Eșalonare contribuție buget local: |  |  |  |
| - anul I | 82.783 | 100.532 |  |
| - anul II | 161.803 | 196.494 |  |
| - anul III | 168.859 | 205.062 |  |
| - anul IV | 56.913 | 69.115 |  |

Având în vedere faza înaintată a proiectului pentru Câmpulung Moldovenesc (în licitație), faptul că nu poate fi accesat niciun alt program de finanțare pentru obiectivele propuse prin alte proiecte, că ajustarea prețurilor este prevăzută de legislație, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

| Direcția tehnică și urbanism, Director executiv adjunct, Istrate Luminița | Serviciul Investiții, tehnic, administrativ Șef serviciu, ing. Erhan Andrei | Serviciul Gospodărire municipal, Șef serviciu, Ing. Latiș Mihai |
| --- | --- | --- |