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	ROMÂNIA  

JUDEȚUL SUCEAVA                         MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL       
	ANEXA

LA HCL _____/2026




INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI FINALI REALIZAȚI

AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

”PNRR: ÎMPĂDURIREA TRUPURILOR DE PAJIȘTE PERMANENTĂ, PĂȘUNEA BOTUȘUL MARE, PROPRIETATE A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC SITUATE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE CÂRLIBABA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Cod proiect PN5174667023969
Contract de finanțare: nr. PN5174667023969 din 12.03.2025 

Sursa de finanțare: Programului Național de Redresare și Reziliență/2022/C2/I.1.A, Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității; Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane; Schema de ajutor de stat Subvenția I.1.A “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”
Beneficiar: Municipiul Câmpulung Moldovenesc  

	
	
	
	Indicatori tehnici-economici la începutul proiectului
	Indicatori tehnici-economici la finalul proiectului

	NR. CRT.
	DENUMIRE  COST
	Unitate de măsură
	Cantitate
	VALOARE PRIMĂ
(LEI cu T.V.A.)
	Cantitate
	Valoare finală

(LEI cu T.V.A.)

	1
	Proiect tehnic
	ha
	51.20
	119629.22
	49.1065
	115081.67

	2
	Înființare plantație
	ha
	51.20
	1202111.21
	49.1065
	1152958.48

	3
	Împrejmuire plantație
	100 ml
	42.74
	355712.38
	42.74
	355712.38

	4
	Întreținere plantație anul 1
	ha
	51.20
	267529.91
	49.1065
	256590.67

	5
	Sumă neeligibilă suportată din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc
	20586.77

	TOTAL INVESTIȚIE
	
	
	1944982.72
	
	1900929.97


Observație:       Din cele 51.20 ha propuse pentru plantat în cadrul contractului de finanțare 2.0935 ha s-au împădurit prin regenerare naturală cu specia molid iar diferența 49.1065 ha a fost plantată de operatorul contractat în acest sens, motiv pentru care cele 2.0935 ha nu au fost puse în plată. indicatorul de suprafață ocupată cu  vegetație forestieră este atins pe întreaga suprafață de 51.20 ha prin cele două metode de instalare a vegetației forestiere. 
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