ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR___ DIN______________

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării  obiectivului de investiții „ Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc”, cod proiect 350490833

Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

În contextul deschiderii apelului de Proiecte PNRR/2022/C13/I1,Componenta 13 - Reforme Sociale, Investiția I1 - „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) si ca urmare a necesităților identificate pe plan local a fost realizată documentatia cuprinzând indicatorii tehnico-economici la faza studiu de fezabilitate pentru investiția “Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc”. Proiectul “Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc” a fost depus și după evaluare a fost încheiat contractul de finanțare nr. 52/12.02.2023 cu MFTES. Valoarea proiectului prevăzută de contract este de 2.283.300.17 lei, din care valoare eligibilă, 1.923.865.68 lei.

În urma derulării procedurilor de licitație și negociere, valoarea totală actualizată a obiectivului este în sumă 3.073.892,62 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 2.042.491,54 lei inclusiv T.V.A.  Prin contractul de finanțare mai sus menționat ne este asigurată suma de 1.923.865,68 lei (1.619.386 lei din PNRR și 304.479,68 lei valoarea TVA-ului de la bugetul de stat), iar contribuția actualizată a municipiului Câmpulung Moldovenesc este în cuantum de 1.150.026,94 lei inclusiv T.V.A., sumă care va fi asigurată din bugetul local.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun.

Director executiv,

Florescu Iuliana