

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

**Str. 22 Decembrie nr. 2, cod poştal 725100**

**Tel. 0230314425, fax 0230314725; primaria@campulungmoldovenesc.ro;**

**Nr. 10907 din 27.03.2024**

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MUNICIPIULUI**

**CÂMPULUNG MOLDOVENESC ÎN ANUL 2023**

1. **PROFIL ORGANIZAŢIONAL**

CUVÂNT ÎNAINTE

Raportul de activitate pentru anul 2023 al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, elaborat şi adus la cunoştinţă publică în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi ale art. 10 alin. (3), (4), (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G.R. nr. 123/2002, reprezintă un demers pozitiv spre creşterea transparenţei şi o reală deschidere către comunitate.

Prin documentul de faţă prezentăm cetăţenilor date concrete despre activitatea investiţională a municipalităţii şi informaţii privind priorităţile de dezvoltare pe termen lung.

Am îmbunătăţit şi continuăm să îmbunătăţim calitatea serviciilor prestate de administraţia publică cetăţenilor şi vă asigurăm că, împreună cu întreg aparatul de specialitate din cadrul primăriei, ne vom apleca asupra nevoilor comunității prin atragerea de fonduri europene și programe naționale pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor municipiului Câmpulung Moldovenesc.

MISIUNEA MUNICIPALITĂȚII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Misiunea conducerii municipiului Câmpulung Moldovenesc este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate, respectând valori precum: performanța, disciplina, integritatea, onestitatea. respectul fată de lege și cetățean, spiritul de echipă, capacitatea de inovare, egalitatea de șanse și responsabilitatea social, în condiții de reală transparență și cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.

Viziunea strategică adoptată constă în dezvoltarea municipiului nostru ca stațiune turistică europeană, având un mediu curat și condiții bune de viață pentru cetățenii săi. Acest lucru va fi posibil luându-se în calcul toți factorii ce contribuie la realizarea cu succes a unui plan integrat de dezvoltare: mediul economic, dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, accesul tuturor categoriilor sociale la serviciile de utilitate publică, protejarea mediului înconjurător, relansarea și dezvoltarea coeziunii și incluziunii sociale.

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025 stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural din comunitatea noastră.

Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă comunitatea noastră, abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european, urmărindu-se direcțiile de dezvoltare spre care dorim să ne îndreptăm cu scopul de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă.

În acest scop, sunt identificate câteva obiective cheie pe care ar trebui să ne axăm: dezvoltarea infrastructurii din municipiul Câmpulung Moldovenesc, îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor, sprijinirea și punerea în valoare a capitalului uman, dezvoltarea infrastructurii sanitare și a sistemului de protecție socială și protejarea mediului înconjurător, crearea unui mediu favorabil dezvoltării unei economii durabile şi valorificarea durabilă a resurselor turistice locale.

Avem un plan strategic de dezvoltare pentru următorii ani care să poată facilita crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea investițiilor, regenerarea urbană a municipiului, dezvoltarea educației și protecția socială, dezvoltarea infrastructurii utilitare și a infrastructurii de turism precum și alte direcții strategice care pun accentul pe o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc este partener activ al autorităților județene, regionale și centrale, pentru a ne putea asigura că interesele câmpulungenilor sunt reprezentate echitabil și că unitatea administrativ-teritorială își va consolida poziția de Pol de Dezvoltare Urbană pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a regiunii.

**II.POLITICI PUBLICE**

Strategia Municipiului Câmpulung Moldovenesc se axează pe trei priorităţi fundamentale:

-creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;

-creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologic şi mai competitiv;

-creştere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.

Este evident că avem nevoie de un aparat administrativ modern, care să răspundă rapid și eficient nevoilor societății. Va continua procesul de simplificare administrativă prin următoarele:

-digitalizarea și debirocratizarea serviciilor publice precum și automatizarea cât mai multor procese, prin utilizarea celor mai noi tehnologii TIC de administrare a datelor;

-introducerea de proceduri administrative corelate cu sistemul de e-guvernare;

-creșterea accesibilității serviciilor publice online;

-realizarea raportărilor Open Data conform specificațiilor unitare la nivel național.

În anul 2023 s-au realizat următoarele investiții:

**Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava**

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local. Contractul de proiectare, lucrări și asistență tehnică multianual este în valoare **7**.302.205 lei cu T.V.A.

În anul 2023 s-au realizat lucrări în valoare de 4.111.352 lei cu T.V.A, din care menționăm:

turnare șape demisol, parter și etaj I

placare cu plăci ceramice pereți și pardoseli demisol, parter și etaj

execuție instalații electrice și montaj aparataj demisol, parter și etaj I,

execuție instalații electrice etaj II

execuție instalații sanitare și termice demisol, parter și etaj I

execuție instalații de prevenire și stingere a incendiilor

execuție tencuieli pereți

execuție hidroizolație poliuree soclu,

execuția unui planșeu colaborant din beton și cofraj pierdut din tablă zincată cutată peste etajul II

execuție tencuieli fațadă,

execuție lucrări de vopsitorie interioară,

schimbare învelitoare țiglă ceramică

montaj sistem de captare și dirijare a apelor meteorice

**Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava**

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a demarat procedura de achiziție lucrări, s-a semnat contractul de execuție în valoare de 9.196.919 lei cu T.V.A. și s-au demarat lucrările.

**Reabilitare, modernizare și extindere Școala Teodor Darie, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava**

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local. Contractul de proiectare, lucrări și asistență tehnică multianual este în valoare3.985.314 lei cu T.V.A.

Obiectivul este realizat în proporție de 95%, urmând a fi efectuate dotările.

**Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract de lucrări multianual cu finanțare de la bugetul local. Valoarea totală a contractului de lucrări este de 40.115.362 de lei cu T.V.A.

În anul 2023 s-au demarat procedurile de licitație pentru proiectare și execuție și s-a semnat contractul.

**Proiect tehnic, DTAC și DE - Refacere infrastructură rutieră, poduri, podețe și apărări de maluri, str. Valea Seacă și str. S. Fl. Marian, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava**

În anul 2023 s-a depus documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție la C.N.I. în vederea obținerii finanțării.

Valoare lucrărilor rezultată din Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție depășește 68.000.000 lei cu T.V.A.

**Modernizare și extindere clădire – Sediul Primăriei și al Consiliului Local**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract de executie cu finanțare de la bugetul local. Valoarea totală a contractului de execuție este de 1.836.107 de lei cu T.V.A.

În martie 2023 s-a emis ordinul de începere a executării lucrărilor.

Pe parcursul anului 2023 s-au executat lucrări în valoare de 1.036.126,54 lei inclusiv T.V.A. după cum urmează :

Structura de rezistență a construcției(fundații, elevații, pereți, planșee, șarpantă, învelitoare)

Închideri exterioare și compartimentările interioare **(**închideri exterioare din blocuri ceramice tip GVP de 30 cm, închideri interioare din blocuri ceramice de tip GVP de 25 cm.)

Tâmplărie exterioară(uși și ferestre PVC)

Execuție instalații termice

Execuție instalații electrice

Valoarea totală a contractului de execuție este de 1.836.107,80 lei cu T.V.A.

Obiectivul va fi finalizat în 2024.

**Dezvoltarea infrastructurii turistice prin realizarea unui obiectiv cu destinație comerț și alimentație publică la domeniul schiabil Rarău**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract de execuție cu finanțare de la bugetul local. Valoarea totală a contractului de execuție este de 4.138.090 de lei cu T.V.A.

În iunie 2023 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor.

S-au executat lucrări de desfacere clădire garaj ratrack.

**Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene și cu o contribuție de la bugetul local. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 32.733.842 de lei cu T.V.A.

În anul 2023 au fost elaborate și recepționate serviciile de proiectare faza D.T.A.C. și P.th. + D.E., cât și documentațiile tehnice pentru obținerea acordurilor și avizelor, conform certificatului de urbanism, în valoare totală de 470.050 lei cu TVA.

S-au demarat procedurile de achiziție și s-au semnat contracte de execuție lucrări după cum urmează:

LOT 1 – 2.337.085,77 lei fară TVA.

LOT 2 – 3.937.725,15 lei fară TVA.

LOT 3 – 3.044.476,02 lei fară TVA.

LOT 4 – 4.087.448,01 lei fară TVA.

LOT 5 – La prima procedura de achiziție nu s-a prezentat niciun ofertant de aceea au fost reanalizate documentațiile împreună cu proiectantul și s-a decis suplimentarea valorii investiției.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 183 din 21.12.2023 a fost aprobată actualizarea devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului cu ovaloarea totală de 4.496.702,19 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 3.741.810,44 lei inclusiv T.V.A, urmând a se demara o nouă procedură de achiziție a lucrărilor.

LOT 6 – 12.283.124,99 lei fără TVA, din care s-au executat lucrări în valoare de 5.189.534,51 lei inclusiv T.V.A. pe următoarele străzi :

**Str. Căprioarei**, stadiu de realizare 38,75 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder), montaj bordură mare și bordură mică și lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. Războieni**, stadiu de realizare 79,24 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (stra binder), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal, realizare rigolă carosabilă;

**Str. Dragoș Vodă**, stadiu de realizare 82,13 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal, realizare rigolă carosabilă;

**Str. Petru Rareș**, stadiu de realizare 84,59 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder), montaj bordură mare și bordură mică, realizare rigolă carosabilă;

**Str. Libertății**, stadiu de realizare 33,09 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, realizare rigolă carosabilă;

**Str. Runcului**, stadiu de realizare 92,86 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică;

**Str. Alexandru Donici**, stadiu de realizare 83,57 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de ridicare la cotă cămine;

**Str. Liceului**, stadiu de realizare 96,94 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de amenajare accese auto proprietăți;

**Str. Nicolae Labiș**, stadiu de realizare 81,47 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal, lucrări de ridicare la cotă cămine;

**Str. Gh. Popovici**, stadiu de realizare 86,87 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal, lucrări de ridicare la cotă cămine;

**Str. Ion Ștefureac** , stadiu de realizare 89,32 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice ( strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal, lucrări de ridicare la cotă cămine;

**Str. Al. Bogza**, stadiu de realizare 58,19 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal;

- **Str. Bogdan Vodă**, stadiu de realizare 61,07 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. Gh. Doja**, stadiu de realizare 58,73 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. Mărțișorului**, stadiu de realizare 64,53 %, s-au executat lucrări de amenajare a terasamentului, așternere mixturi asfaltice (strat binder și strat uzură), montaj bordură mare și bordură mică, lucrări de montaj pavaj pietonal, lucrări de amenajare accese auto proprietăți;

**Str. G. Coșbuc** - trotuare, stadiu de realizare 85,12 %, s-au executat lucrări de montaj bordură mare și bordură mica și lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. Fraternității** -trotuare, stadiu de realizare 82,49 %, s-au executat lucrări de montaj bordură mare și bordură mica și lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. M. Eminescu** – trotuare, stadiu de realizare 89,32 %, s-au executat lucrări de montaj bordură mare și bordură mica și lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. Viitorului** – trotuare, stadiu de realizare 56,6 %, s-au executat lucrări de montaj bordură mare și bordură mica și lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. D. Dima** – trotuare, stadiu de realizare 70,6 %, s-au executat lucrări de montaj bordură mare și bordură mica și lucrări de montaj pavaj pietonal;

**Str. Mărășești** – trotuare, stadiu de realizare 93,43 %, s-au executat lucrări de montaj bordură mare și bordură mica și lucrări de montaj pavaj pietonal.

**Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contactul de finanțare în valoare de 7.972.548,36 lei din care suma de 215.253,88 lei este finanțată de la bugetul local.

**Extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contactul de finanțare în valoare de 20.325.750,63 lei din care suma de 325.750,63 lei este finanțată de la bugetul local.

**Reabilitare și modernizare străzi (str. Șandru, str. Valea Caselor) în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și cu o contribuție de la bugetul local.

În 2023 s-a depus documentația în vederea semnării contractului de finanțare.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 12.986.977 lei cu T.V.A.

**Proiect tehnic, DTAC și DE - Canalizație subterană în zona centrală**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract de proiectare cu finanțare de la bugetul local. Valoarea totală a contractului este de 54.978 lei cu T.V.A.

În anul 2023 s-au finalizat procedurile de achiziții.

**Construire creșă, str. 13 Decembrie, municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabilă, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

S-au executat lucrări de fundație în valoare de 750.000 lei.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 16.640.271 lei cu T.V.A

**Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare de la bugetul de stat prin Administrația Fondului pentru Mediu și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contractul de finanțare iar valoarea totală a obiectivului de investiții este de 5.075.817 lei cu T.V.A

**Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete în Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabila prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 au fost elaborate și recepționate serviciile de proiectare, fazele S.F., D.T.A.C. și Proiect Tehnic, cât și documentațiile tehnice pentru obținerea acordurilor și avizelor, conform certificatului de urbanism nr. 10 din 20.01.2023 în valoare totală de 264.418 lei cu TVA.

S-a emis autorizația de construire și s-au demarat procedurile de achiziție lucrări.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.475.010 lei cu T.V.A.

**Construire bloc de locuințe pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabila prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 au fost elaborate și recepționate serviciile de proiectare, fazele S.F., D.T.A.C. și Proiect Tehnic, cât și documentațiile tehnice pentru obținerea acordurilor și avizelor, conform certificatului de urbanism nr. 9 din 20.01.2023, în valoare totală de 318.193,14 lei cu TVA.

După emiterea autorizației de construire au fost derulate două proceduri de achiziție (nr. SCNl131974 inițiată în data de 28.09.2023 și nr. SCN 1133616 din 26.10.2023), la ambele proceduri nu s-a prezentat niciun ofertant, de aceea au fost reanalizate documentațiile împreună cu proiectantul și s-a decis suplimentarea valorii investiției.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 182 din 21.12.2023 a fost aprobată actualizarea devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului cu ovaloarea totală de 6.865.307,30 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 5.161.875,32 lei inclusiv T.V.A, urmând a se demara o nouă procedură de achiziție a lucrărilor.

Contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în cuantum de 2.469.864,41 lei inclusiv T.V.A. din care C+M 1.770.537,04 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului.

**Înnoirea parcului de** **vehicule destinate transportului public - achiziția de vehicule nepoluante**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabila prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contractul de achiziție a vehiculelor destinate transportului public nepoluant și a stațiilor de încărcare aferente obiectivului I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în valoare de 12.733.000 cu TVA.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 12.326.440 lei cu T.V.A

**Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncarcare vehicule electrice**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabila prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-au obținut avizele tehnice de racordare pentru punctele de reîncarcare vehicule electrice

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.757.403 lei cu T.V.A

**Consolidare şi restaurare imobil Fosta Primărie a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în str. Calea Transilvaniei nr. 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava**

Acest obiectiv de investiții se realizează în cadrul unui contract de lucrări multianual cu finanțare de la bugetul local.

**Reabilitare acoperiș și elemente decorative la imobilul Fosta Primărie a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în str. Calea Transilvaniei nr. 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava**

Acest obiectiv de investiții se realizează în cadrul unui contract de lucrări multianual cu finanțare de la bugetul local.

**Construire bază sportivă TIP 1**

Obiectivul este finanțat prin CNI SA. Municipalitatea asigură utilitățile și viabilizarea amplasamentului.

S-au realizat lucrările de branșare la utilități apă/canal în valoare de 92.217 lei cu TVA.

**Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contractul de finanțare, de asemenea s-a semnat contractul pentru elaborarea S.F., studii de teren și întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor în conformitate cu certificatul de urbanism în valoare de 70.000 lei fără TVA.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.283.300,17lei cu T.V.A

**Centru comunitar integrat Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contractul de finanțare în valoare de 832,049 lei cu TVA.

**Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava**

Obiectivul de investiții este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.2, Runda 2 și contribuție din bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contractul de finanțare în valoare de 2.929.006,5 lei cu T.V.A.

**Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc**

Obiectivul de investiții este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării. Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor public și cu o contribuție de la bugetul local, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1,

Contractul de finanțare este în valoare 1.786.065,99 de lei cu TVA iar în anul 2023 au fost elaborate și recepționate serviciile de proiectare, fazele , D.T.A.C. și Proiect Tehnic, cât și documentațiile tehnice pentru obținerea acordurilor și avizelor, conform certificatului de urbanism nr. 8 din 20.01.2023, în valoare totală de 220.626 lei cu TVA.

**Înființare centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 au fost elaborate și recepționate serviciile de proiectare, fazele S.F., D.T.A.C. și Proiect Tehnic, cât și documentațiile tehnice pentru obținerea acordurilor și avizelor, conform certificatului de urbanism nr. 1 din 09.01.2023, în valoare totală de 256.499,17 lei cu TVA.

În anul 2023 s-a semnat contractul de finanțare în valoare 4.558.787,66 de lei cu TVA.

**Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Câmpulung Moldovenesc**

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2023 s-a semnat contractul de finanțare în valoare 2.048.971,75 de lei cu TVA.

**Creșterea capacității Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc de gestionare a crizei sanitare**

Obiectiv de investiții finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară: 10. Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.150.974,71 lei cu T.V.A

În vederea atingerii obiectivelor proiectului s-au executat următoarele lucrări :

- realizarea unei instalații de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală;

- realizarea unei instalații de prealarmare și alarmare oxigen în concentrații periculoase;

- realizarea unei instalații de acționare ferestre desfumare;

- lucrări de reabilitare / modernizare / extindere a infrastructurii electrice, de ventilare și tartare a aerului și infrastructură de fluide medicale;

- lucrări de realizare a prizei de pământ și a instalației de paratrăsnet;

- lucrări de realizare a instalației de apel medical;

- lucrări de refacere a finisajelor;

- strapungeri pereți pentru trecerea conductelor;

- procurare și montare tavane noi din gips-carton;

- lucrări de gletuire și vopsire interioară pereți;

- lucrări de montaj centrală de detectare-avertizare incendiu.

Obiectivul a fost recepționat în decembrie 2023.

PRIORITĂŢILE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Viitorul comunității noastre stă în mâinile noastre și, dacă avem această oportunitate de a schimba în mai bine, consider că este datoria noastră, a autorităţilor publice locale, de a ne implica și a transforma municipiul Câmpulung Moldovenesc într-unul dintre cele mai dezvoltate și cunoscute din zona Bucovinei.

Anul 2024 este un an de o importanță majoră pentru dezvoltarea viitoare a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, având în vedere că ne dorim să fim un actor important la nivel regional și national, parte al platformei-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică.

Obiectivele stabilite pentru 2024 continuă priorităţile şi activităţile stabilite în Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpulung Moldovenesc, perioada 2016-2025, strategie care a fost corelată cu obiectivele asumate de România şi propune proiecte convergente, spre atingerea indicatorilor stabiliţi în documente programatice regionale, naționale și europene.

**III.TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**

Sinteza bugetului pe surse de finanţare şi sinteza cheltuielilor, arată astfel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea indicatorilor** | **Cod indicator** | **Prevederi bugetare definitive** | **Încasări realizate** |
|
|
|
| **A** | **B** | **2** | **6** |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 00.01 | 142.343.040,00 | 91.744.966,00 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 32.697.460,00 | 30.478.943,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 49.721.950,00 | 47.254.898,00 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 41.240.000,00 | 41.206.054,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 16.553.500,00 | 16.552.721,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 16.553.500,00 | 16.552.721,00 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 209.040,00 | 208.269,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 209.040,00 | 208.269,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) | 04.02 | 16.344.460,00 | 16.344.452,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 14.004.760,00 | 14.004.757,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 939.700,00 | 939.695,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 5.152.900,00 | 5.244.201,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 5.152.900,00 | 5.244.201,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 3.436.900,00 | 3.526.038,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice \*) | 07.02.01.01 | 1.422.900,00 | 1.483.517,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 2.014.000,00 | 2.042.521,00 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | 1.336.000,00 | 1.354.595,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice \*) | 07.02.02.01 | 840.000,00 | 863.749,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice \*) | 07.02.02.02 | 216.000,00 | 198.645,00 |
| Impozitul pe terenul din extravilan \*) | 07.02.02.03 | 280.000,00 | 292.201,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 190.000,00 | 192.868,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 190.000,00 | 170.700,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 19.533.600,00 | 19.409.050,00 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 17.417.600,00 | 17.209.951,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 8.256.000,00 | 8.109.656,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 9.161.600,00 | 9.100.295,00 |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 1.000,00 | 1.404,00 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 1.000,00 | 1.404,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 2.115.000,00 | 2.197.695,00 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 1.564.000,00 | 1.646.170,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice \*) | 16.02.02.01 | 1.161.000,00 | 1.243.820,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice \*) | 16.02.02.02 | 403.000,00 | 402.350,00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 461.000,00 | 460.836,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 90.000,00 | 90.689,00 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 0,00 | 82,00 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 0,00 | 82,00 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 0,00 | 82,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 8.481.950,00 | 6.048.844,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 3.598.000,00 | 3.214.901,00 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 3.598.000,00 | 3.214.901,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 3.598.000,00 | 3.214.901,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 3.598.000,00 | 3.214.901,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 4.883.950,00 | 2.833.943,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 3.824.950,00 | 1.830.572,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 200.110,00 | 53.162,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 3.624.840,00 | 1.777.410,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 0,00 | 1.029,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 0,00 | 1.029,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 872.400,00 | 847.845,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 872.400,00 | 841.281,00 |
| Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 872.400,00 | 841.281,00 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 0,00 | 6.564,00 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 186.600,00 | 154.497,00 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 75.600,00 | 97.857,00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 111.000,00 | 56.640,00 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -6.212.470,00 | -4.944.342,00 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 6.212.470,00 | 4.944.342,00 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 393.110,00 | 433.996,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 39.02 | 393.110,00 | 433.996,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 1.050,00 | 1.218,00 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 4.830,00 | 12.001,00 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 387.230,00 | 420.777,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 49.691.970,00 | 8.335.306,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 49.691.970,00 | 8.335.306,00 |
| Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02. | 42.02 | 49.191.970,00 | 7.835.306,00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 840.000,00 | 826.800,00 |
| Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala | 42.02.65 | 8.165.500,00 | 3.728.543,00 |
| Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 1.230.000,00 | 1.069.455,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 1.518.420,00 | 856.233,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 42.02.87 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03) | 42.02.88 | 18.952.470,00 | 813.734,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 15.926.440,00 | 689.106,00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 3.026.030,00 | 124.628,00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi ( cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) | 42.02.89 | 7.485.580,00 | 540.541,00 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42.02.89.01 | 6.307.270,00 | 470.506,00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.89.03 | 1.178.310,00 | 70.035,00 |
| Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate | 43.02.08 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | 169.160,00 | 169.274,00 |
| Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | 169.160,00 | 169.274,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 42.366.850,00 | 35.551.492,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 37.869.070,00 | 31.365.436,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 29.453.800,00 | 23.715.873,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | 285.270,00 | 238.619,00 |
| Prefinantare | 48.02.01.03 | 8.130.000,00 | 7.410.944,00 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 4.497.780,00 | 4.186.056,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 4.181.590,00 | 3.571.070,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | 316.190,00 | 460.269,00 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | 0,00 | 154.717,00 |
| **TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)** | **49.02** | **143.209.040,00** | **90.282.386,00** |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 19.287.330,00 | 16.959.604,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe(cod 51.02.01) | 51.02 | 16.418.630,00 | 14.253.577,00 |
| Autoritati executive si legislative(cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 16.418.630,00 | 14.253.577,00 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 16.418.630,00 | 14.253.577,00 |
| Alte servicii publice generale(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | 706.700,00 | 676.805,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 706.700,00 | 676.805,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 0,00 | 0,00 |
| Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 2.162.000,00 | 2.029.222,00 |
| Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 2.162.000,00 | 2.029.222,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 2.304.500,00 | 2.171.561,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | 2.304.500,00 | 2.171.561,00 |
| Ordine publica (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | 2.279.500,00 | 2.149.982,00 |
| Politie locala | 61.02.03.04 | 2.279.500,00 | 2.149.982,00 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 25.000,00 | 21.579,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 52.395.710,00 | 46.138.172,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 12.792.500,00 | 10.629.353,00 |
| Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 | 280.000,00 | 279.953,00 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 280.000,00 | 279.953,00 |
| Invatamant secundar(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | 7.433.890,00 | 6.997.500,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 2.888.270,00 | 2.729.451,00 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 4.495.620,00 | 4.218.049,00 |
| Invatamant profesional | 65.02.04.03 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Invatamant postliceal | 65.02.05 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 2.390.000,00 | 748.302,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 2.638.610,00 | 2.553.598,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 27.322.510,00 | 24.939.366,00 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi(cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 66.02.06 | 26.001.510,00 | 23.773.928,00 |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 26.001.510,00 | 23.773.928,00 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 1.321.000,00 | 1.165.438,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii(cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | 0,00 | 0,00 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 5.950.100,00 | 4.276.524,00 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 2.226.100,00 | 1.985.713,00 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 1.222.100,00 | 1.088.529,00 |
| Muzee | 67.02.03.03 | 1.004.000,00 | 897.184,00 |
| Servicii recreative si sportive(cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | 1.630.000,00 | 1.414.524,00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 1.140.000,00 | 934.525,00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 490.000,00 | 479.999,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 2.094.000,00 | 876.287,00 |
| Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 6.330.600,00 | 6.292.929,00 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati(cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 5.220.600,00 | 5.199.229,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 5.220.600,00 | 5.199.229,00 |
| Prevenirea excluderii sociale(cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 840.000,00 | 826.800,00 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 840.000,00 | 826.800,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 270.000,00 | 266.900,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 270.000,00 | 266.900,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE(cod 70.02+74.02) | 69.02 | 41.938.710,00 | 17.486.221,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica(cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 32.131.010,00 | 14.582.963,00 |
| Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) | 70.02.03 | 0,00 | 0,00 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice(cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 3.360.000,00 | 329.776,00 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 3.160.000,00 | 136.876,00 |
| Amenajari hidrotehnice | 70.02.05.02 | 200.000,00 | 192.900,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 2.979.700,00 | 2.423.221,00 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 25.791.310,00 | 11.829.966,00 |
| Protectia mediului(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 9.807.700,00 | 2.903.258,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor(cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 5.050.300,00 | 2.268.490,00 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 2.605.000,00 | 2.267.557,00 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 2.445.300,00 | 933,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 4.757.400,00 | 634.768,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 27.282.790,00 | 7.526.828,00 |
| Combustibili si energie(cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) | 81.02 | 3.290.500,00 | 3.278.144,00 |
| Alte cheltuieli privind combustibili si energia | 81.02.50 | 3.290.500,00 | 3.278.144,00 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) | 83.02 | 1.035.000,00 | 921.613,00 |
| Agricultura (cod 83.02.03.03+.83.02.03.30) | 83.02.03 | 1.035.000,00 | 921.613,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | 1.035.000,00 | 921.613,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 22.217.590,00 | 2.845.658,00 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | 22.217.590,00 | 2.845.658,00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 859.000,00 | 738.704,00 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 14.989.370,00 | 248.732,00 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 6.369.220,00 | 1.858.222,00 |
| Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) | 87.02 | 739.700,00 | 481.413,00 |
| Turism | 87.02.04 | 739.700,00 | 481.413,00 |
| VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.02 | -866.000,00 | 1.462.580,00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 0,00 | 1.462.580,00 |
| Excedentul secţiunii de funcţionare | 98.02.96 | 0,00 | 795.936,00 |
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.02.97 | 0,00 | 666.644,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | -866.000,00 | 0,00 |
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.02.97 | -866.000,00 | 0,00 |

**INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII:**

În anul 2023 au fost realizate următoarele achiziţii publice (lista contractelor încheiate în 2023):

**Lista contractelor încheiate în anul 2023**

| **Nr.****crt.** | **Obiectul achizitiei publice/contractului** | **Valoare contract****(lei, fără TVA)** | **Achiziție directă/****Procedura de achiziție** | **Executant/****prestator/furnizor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONTRACTE DE LUCRĂRI** |  |  |  |
| 1 | Execuția lucrărilor de montaj bănci, indicatoare rutiere și extindere parcare | 13.498,40 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L. |
| 2 | Execuția lucrărilor de reparații punți suspendate în zonele str. M. Sadoveanu, P. Liciu | 24.299,12 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 3 | Ctr subsecvent 5 - Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor medernizate și nemodernizate în municipiul Câmpulung Moldovenesc | 132.152,29 | procedură simplificată | CALCARUL S.A |
| 4 | Execuția lucrărilor de decolmatare șanțuri de pământ și refacere acostamente pe str. I. Cocinschi | 23.888,50 | achiziție directă | LEHCATLEN S.R.L |
| 5 | Execuție și montare mână curentă la puntea fixă peste râul Moldova | 8.309,19 | achiziție directă | CONSTRUCȚII MONTAJ AG S.R.L |
| 6 | Execuția lucrărilor de branșament electric trifazat subteran, întocmirea și avizarea documentației de către DELGAZ GRID S.A. electrică Biblioteca municipală | 2.055,00 | achiziție directă | BICONSTANT S.R.L. |
| 7 | Execuția lucrărilor de iluminat la puntea fixă peste râul Moldova (legătura între str. Islazului și str. N. Bălcescu) | 6.900,00 | achiziție directă | PROLUX S.R.L. |
| 8 | Execuția lucrărilor de reparații învelitoare padoc adăpost de câini | 14.598,82 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 9 | Execuția lucrărilor de reparații la apartamentul nr. 20, bloc A2, situat în imobilul ANL din str. Bunești nr. 38 | 8.344,60 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L |
| 10 | Execuția lucrărilor de reparații la apartamentul nr. 18, situat în imobilul din str. Calea Bucovinei nr. 64, proprietatea Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 6.657,75 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L |
| 11 | Lucrări de montare de parapet unidirectional pe str. Paraul Deia; - Lucrari de montare de elemente pentru limitare de viteza; - Lucrari de reparare podina din lemn în parcul Mihai Eminescu din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 26.461,07 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 12 | Execuția lucrărilor de alimentare cu apă și racordarea la sistemul de canalizare a unui număr de patru locuințe situate în imobilul situat în str. M. Sadoveanu nr. 11, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc | 17.625,36 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 13 | Execuția lucrărilor de reparații la apartamentul nr. 18, bloc A1 situat în str. Bunești nr. 38, proprietatea Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 8.492,00 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L. |
| 14 | Întocmire documentații de utilizare și execuția lucrărilor de instalații interioare de gaze naturale la obiectivul de investiții “REABILITAREA MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC JUD. SUCEAVA” | 2.417,91,00 | achiziție directă | CORSEM IMPEX S.R.L |
| 15 | Execuția lucrărilor de demolare garaje situate în Calea Bucovinei nr. 71-75 | 14.589,04 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 16 | Lucrări de execuţie a marcajelor rutiere la străzile din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 250.510,00 | achiziție directă | LOIAL IMPEX S.R.L |
| 17 | Execuția lucrărilor de reparare a punții fixe peste râul Moldova, care face legătura dintre strada Islazului și strada N. Bălcescu din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 289.800,00 | achiziție directă | CONSTRUCȚII MONTAJ AG S.R.L |
| 18 | Execuția lucrărilor de reparare a punții fixe peste râul Moldova, care face legătura dintre strada Islazului și strada N. Bălcescu din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 289.800,00 | achiziție directă | CONSTRUCȚII MONTAJ AG S.R.L |
| 19 | Execuția lucrărilor de construire a unei băi în perimetrul ap. nr. 3, situat în str. M. Sadoveanu nr. 1, proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 30.707,82 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L |
| 20 | Execuția lucrărilor de montaj plăci de granit la platoul central din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 9.998,11 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 21 | Execuția lucrărilor de decolmatare Pârâu Valea Seacă, pod km 3+000 | 8.750,00 | achiziție directă | S.C. MAGHEBO S.R. |
| 22 | Execuția lucrărilor de branșament electric trifazat subteran, realizarea unei instalații electrice interioare în str. Fraternității (fosta centrală termică) | 7.582,60 | achiziție directă | PROLUX S.R.L. |
| 23 | Execuția lucrărilor de montaj bănci, indicatoare rutiere și extindere parcare | 13.498,40 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L. |
| 24 | Execuția lucrărilor de reparații punți suspendate în zonele str. M. Sadoveanu, P. Liciu | 24.299,12 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 25 | Ctr subsecvent 5 - Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor medernizate și nemodernizate în municipiul Câmpulung Moldovenesc | 132.152,29 | procedură simplificată | CALCARUL S.A |
| 26 | Execuția lucrărilor de decolmatare șanțuri de pământ și refacere acostamente pe str. I. Cocinschi | 23.888,50 | achiziție directă | LEHCATLEN S.R.L |
| 27 | Execuția lucrărilor de decolmatare albie și podeț Pârârul Izvorul Malului | 41.741,13 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 28 | Execuția lucrărilor de refacere împrejmuire parcare str. Gării nr. 9 | 10.360,73 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 29 | Execuția lucrărilor de refacere zid de sprijin str. Bradului | 50.377,03 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 30 | Execuția lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615, LOTUL nr. 1 Reabilitare infrastructură rutieră pe străzile Căprioarei, Bradului și Pinului | 4.193.124,80 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A – lider de asociere |
| 31 | Execuția lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615, LOTUL nr. 3 Reabilitare trotuare pe străzile George Coșbuc, Fraternității, Mihai Eminescu tronson I+II+III, Viitorului, Gării, Decebal, Dumitru Dima și Mărăști | 1.690.211,20 | procedură simplificată | CALCARUL S.A – lider de asociere |
| 32 | Execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție „CRESTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE | 1.748.660,07 | procedură simplificată | S.C. MAGHEBO S.R.L |
| 33 | Execuția lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615, LOTUL nr. 2 Reabilitare infrastructură rutieră pe străzile Petru Rareș, Libertății, Runcului, Alexandru Donici, Constantin Grămadă, Liceului, Nicolae Labiș, Gheorghe Popovici, Ion Ștefureac, Alexandru Bogza, Bogdan Vodă, Gheorghe Doja, Mărțișorului, Războieni și Dragoș Vodă | 4.438.617,77 | procedură simplificată | CALCARUL S.A – lider de asociere |
| 34 | Execuția lucrărilor de construire a unei băi în perimetrul ap. nr. 3, situat în str. M. Sadoveanu nr. 1, proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 30.707,82 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L |
| 35 | Execuția lucrărilor și furnizarea dotărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic ”Bucovina”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 7.728.503,69 | Procedură simplificată | ANTRAMICONS S.R.L. – ofertant lider |
| 36 | Execuția lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei la imobilul situat în str. M. Sadoveanu nr. 11, apartamentul 2, proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 7.320,00 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L |
| 37 | Execuția lucrărilor de reparare a fațadei imobilului situat în str. Decebal nr. 16, proprietatea Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 11.987,25 | achiziție directă | AKECOL CONSTRUCT S.R.L |
| 38 | Execuția lucrărilor de branșament electric trifazat subteran, realizarea unei instalații electrice interioare în str. Fraternității (fosta centrală termică) | 7.582,60 | achiziție directă | PROLUX S.R.L. |
| 39 | Prestarea serviciilor de proiectare, verificare autorizată documentație tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului, și execuție lucrări, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, Lotul nr. 1 - Reabilitare infrastructură rutieră strada Pârâul Corlățeni | 19.194.610,12 | licitație publică | CALCARUL S.A – lider de asociere, asociat COMPLET RUTIER HD, subcontractant IRIS VP |
| 40 | Prestarea serviciilor de proiectare, verificare autorizată documentație tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului, și execuție lucrări, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, Lotul nr. 2 - Reabilitare rutieră pe străzile: Theodor Neculuta, Solidaritatii, Gheorghe Lazar, Sihla, Andrei Muresanu, Aeroportului, Pictor Epaminonda Bucevschi, Mihail Kogalniceanu , Liliacului, Vornicu Luca Arbore, Stejarului, Alexandru cel Bun, Popa Sapca, Paltinului, Grigore Antipa, Paunasul Codrilor, Crisan, Horia, Ion Neculce, Bunea Augustin, Bodea, Ana Ipatescu, Florilor, Paraul Morii și Nicolae Milescu | 14.515.778,14 | licitație publică | CALCARUL S.A – lider de asociere, asociati MAGHEBO, COMPLET RUTIER HD, subcontractant IRIS VP |
| 41 | Execuția lucrărilor de semnalizare suplimentară intersecția C. Transilvaniei – scuar Dedeman | 18.499,18 | achiziție directă | PROLUX S.R.L |
| 42 | Execuția lucrărilor de reparare a invelitorii din tablă a acoperișului imobilului situat în str. D. Cantemir nr. 24, aflat în administrarea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 8.583,33 | achiziție directă |  |
| 43 | Execuția lucrărilor de montare a parapetului rutier deformabil lateral pe str. Calea Bucovinei (zona Podul Bucătarului) | 5.585,40 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L. |
| 44 | Execuția lucrărilor de instalații electrice interioare la Stația de cogenerare | 6.700,00 | achiziție directă | FAN ELECTRIC INSTAL S.R.L |
| 45 | Execuția lucrărilor de decolmatare albie și podeț Pârârul Mesteacăn | 18.604,80 | achiziție directă | TRANSRAPID S.R.L |
| 46 | Execuția lucrărilor de branșare/racordare la rețeaua de apă potabilă și apă uzată a Bazei sportive TIP 1, situată în strada Sirenei din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 77.493,79 | achiziție directă | MAGHEBO S.R.L |
|  | **CONTRACTE DE SERVICII** |  |  |  |
| 1 | – Furnizarea, prestarea serviciilor de instalare și punere în funcțiune a trei camere de supraveghere video în: - intersecția străzilor Simion Florea Marian și Tudor Vladimirescu;- str. Ciprian Porumbescu – punct distribuție agent termic;- str. Fraternității | 8.297,38 | achiziție directă | SEREEL PROD S.R.L. |
| 2 | Consultanță tehnică (dirigenție de șantier), în vederea realizării obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii turistice prin realizarea unui obiectiv cu destinație comerț și alimentație publică la domeniul schiabil Rarău din municipiul Câmpulung Moldovenesc” | 30.252,00 | achiziție directă | P.F.A. IORDĂCHESCU HORIA DAN |
| 3 | Consultanță tehnică (dirigenție de șantier), în vederea realizării obiectivului de investiții „Reparații și modernizare punte fixă peste râul Moldova” | 2.783,00 | achiziție directă | P.F.A. MAXIM I. VASILE |
| 4 | Ctr subsecvent 5 - Prestarea serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 200.453,50 | procedură simplificată | ARTPEISAJ S.R.L |
| 5 | Ctr subsecvent 6 - Prestarea serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 67.226,80 | procedură simplificată | ARTPEISAJ S.R.L |
| 6 | Ctr subsecvent 7 - Prestarea serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 100.800,40 | procedură simplificată | ARTPEISAJ S.R.L |
| 7 | Delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 134.500,00 | achiziție directă | UVAVET-PET S.R.L. |
| 8 | delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 2.898.578,00 | procedură simplificată | PROLUX S.R.L. - lider de asociere |
| 9 | intocmirea documentaliilor tehnice aferente obiectivului de investilii "Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde - piste de biciclete in municipiul C6mpulung Moldovenesc" - P.N.R.R. Componenta 10 - Fondul Local, lnvestitia 1.1 - Mobilitatea urbanS durabili, 1.1.4 Asigurarea de piste pentru biciclete gi alte vehicule electrice u$oare la nivel local/metropolitan | 67.200,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L |
| 10 | Întocmirea documentațiilor tehnice aferente obiectivului de investiții “Construire bloc pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 134.453,00 | achiziție directă | IDEAL PROIECT S.R.L |
| 11 | Întocmirea documentațiilor tehnice aferente obiectivului de investiții “Înființare centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 3 – Managementul deșeurilor, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, pentru realizarea Subinvestiției I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar | 109.243,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L. |
| 12 | Întocmirea documentațiilor tehnice aferente obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii în str. Bunești, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava” | 130.000,00 | achiziție directă | ARHIS DESIGN S.R.L |
| 13 | Întocmirea documentațiilor tehnico-economice (faza DALI), aferent obiectivului de investiții “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice | 92.400,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L |
| 14 | Întocmirea documentațiilor tehnico-economice, aferent obiectivului de investiții “ Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, municipiul Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R./2022/C13/I1 CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE | 70.000,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L. |
| 15 | Întocmirea Studiului geotehnic aferent obiectivului de investiții “Construire bloc pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 2.500,00 | achiziție directă | GEOPROB-RPD S.R.L |
| 16 | Întocmirea Studiului geotehnic aferent obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii în str. Bunești, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava” | 5.000,00 | achiziție directă | GEOPROB-RPD S.R.L. |
| 17 | Întocmirea Studiului geotehnic aferent obiectivului de investiții *“Sistem producere energie pentru consum propriu la nivelul UAT Câmpulung Moldovenesc”* | 2.500,00 | achiziție directă | GEOPROB-RPD S.R.L. |
| 18 | Întocmirea Studiului topografic aferent obiectivului de investiții “Construire bloc pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 1.500,00 | achiziție directă | P.F.A TUDUREAN P. BOGDAN |
| 19 | Întocmirea Studiului topografic aferent obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii în str. Bunești, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, etapa II” | 3.000,00 | achiziție directă | P.F.A TUDUREAN P. BOGDAN |
| 20 | Prestarea serviciilor de actualizare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, aferente obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare străzi – strada Șandru și strada Valea Caselor din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 37.800,00 | achiziție directă | VIA PRO IT CONSULTING S.R.L |
| 21 | Prestarea serviciilor de actualizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 și asistență pe parcursul procesului de evaluare a documentului strategic | 70.000,00 | achiziție directă | REGIONAL CONSULTING S.R.L |
| 22 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (dirigenție de șantier), în vederea realizării obiectivului de investiții „CRESTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritara 10 . Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie Obiectiv specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale , SMIS 2014+153009” | 18.500,00 | achiziție directă | SOFITEHNIC S.R.L. |
| 23 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire locuințe sociale noi în strada Bunești 1, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 10.200,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 24 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire locuințe sociale noi în strada Bunești 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 12.350,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 25 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire locuințe sociale noi în strada Pictor Octav Băncilă, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 15.160,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 26 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Înființare Centru cultural și recreativ pentru tineret în strada Libertății nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 8.600,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 27 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, reabilitare trotuare - străzile George Coșbuc, Fraternității, Mihai Eminescu, Viitorului, Gării, Decebal, Dumitru Dima și Mărăști, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 10.800,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 28 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, străzile Căprioarei, Bradului și Pinului, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 22.800,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 29 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, străzile Petru Rareș, Libertății, Runcului, Alexandru Donici, Constantin Grămadă, Liceului, Nicolae Labiș, Gheorghe Popovici, Ion Ștefureac, Alexandru Bogza, Bogdan Vodă, Gheorghe Doja, Mărțișorului, Războieni și Dragoș Vodă, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 24.300,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 30 | Prestarea serviciilor de asistență tehnică (diriginte de șantier), pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă, în vederea desfășurării de activități cultural-recreative, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, COD SMIS 125615 | 9.500,00 | achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 31 | Prestarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării nerambursabile, în cadrul în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, Componenta C15, apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe | 10.000,00 | achiziție directă | REGIONAL CONSULTING S.R.L |
| 32 | Prestarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării nerambursabile, în cadrul în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C13/I1,Componenta 13 - Reforme Sociale, Investiția I1 - „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie" | 48.000,00 | achiziție directă | REGIONAL CONSULTING S.R.L |
| 33 | Prestarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării nerambursabile, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, *PNRR/2023/C13/I4 Construirea, echiparea și operaționalizarea a 71 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice* | 15.000,00 | achiziție directă | AVR IMPACT S.R.L |
| 34 | Prestarea serviciilor de consultanță tehnică (dirigenție de șantier), în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare și extindere clădire – sediul Primăriei și al Consiliului Local din municipiul Campulung Moldovenesc” | 28.000,00 | achiziție directă | P.F.A. IORDĂCHESCU HORIA DAN |
| 35 | Prestarea serviciilor de demontare a instalațiilor de iluminat ornamental – festiv | 41.500,00 | achiziție directă | BICONSTANT S.R.L |
| 36 | Prestarea serviciilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție în Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 4.000,00 | achiziție directă | HELIX L.S. S.R.L |
| 37 | Prestarea serviciilor de design interior ghișeu unic și sală de așteptare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere clădire – sediul Primăriei și al Consiliului Local în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | 3.000,00 | achiziție directă | BONELLO PROIECT S.R.L. |
| 38 | Prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza proiect tehnic) și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, servicii aferente Lotului nr. 6 - Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Modovenesc | 29.900,00 | procedură simplificată | BUCOVER PROIECT S.R.L |
| 39 | Prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza proiect tehnic) și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, servicii aferente Lotului nr. 1 - Înființare Centru cultural și recreativ pentru tineret în strada Libertății nr. 25, Câmpulung Moldovenesc | 62.480,00 | procedură simplificată | EXPERT INFRADESIGN S.R.L |
| 40 | Prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza proiect tehnic) și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, servicii aferente Lotului nr. 3 - Construire locuințe sociale în strada Bunești 1, Câmpulung Moldovenesc | 72.480,00 | procedură simplificată | EXPERT INFRADESIGN S.R.L |
| 41 | Prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza proiect tehnic) și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, servicii aferente Lotului nr. 5 - Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă, în vederea desfășurării de activități cultural-recreative | 72.480,00 | procedură simplificată | EXPERT INFRADESIGN S.R.L |
| 42 | Prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza proiect tehnic) și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, servicii aferente Lotului nr. 4 - Construire locuințe sociale în strada Bunești 2, Câmpulung Moldovenesc | 78.480,00 | procedură simplificată | EXPERT INFRADESIGN S.R.L |
| 43 | Prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza proiect tehnic) și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, servicii aferente Lotului nr. 2 - Construire locuințe sociale noi în strada Pictor Octav Băncilă, Câmpulung Moldovenesc | 94.560,00 | procedură simplificată | EXPERT INFRADESIGN S.R.L |
| 44 | Prestarea serviciilor de elaborare a Planului Integrat de Regenerare Urbană Câmpulung Moldovenesc | 48.500,00 | achiziție directă | REGIONAL CONSULTING S.R.L |
| 45 | Prestarea serviciilor de elaborare a Proiectului tehnic pentru împădurirea suprafeței de 59,4321 ha pășune, în raza Botușul Mare, proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea accesării fondurilor nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” – PNRR/2022/C2/I.1.A | 115.888,50 | achiziție directă | PASSILVA PROIECT S.R.L |
| 46 | Prestarea serviciilor de elaborare a Proiectului tehnic, a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și a serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea instalației de înzăpezire a pârtiei de schi Rarău” | 60.000,00 | achiziție directă | ARHICRIS LOGISTIC S.R.L |
| 47 | Prestarea serviciilor de elaborare a unui Studiu de soluție privind modul de racordare la rețelele electrice de interes public a Bazei sportive TIP 1, situată în strada Sirenei din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 5.000,00 | achiziție directă | T.S.A. SERV S.R.L |
| 48 | Prestarea serviciilor de formare profesională în cadrul programului “Leadership, Managementul și controlul eficient al echipei”, în perioada 14-31 Martie 2023, pentru 20 angajati ai beneficiarului | 50.000,00 | achiziție directă | PROTECT CONSULTING S.R.L. (furnizor de formare profesională autorizat ca unitate protejată) |
| 49 | Prestarea serviciilor de instalare sistem de vot electronic și sistem de înregistrare și transmisie video cu camere robotizate | 172.600,00 | achiziție directă | GLOBOMAX S.R.L |
| 50 | Prestarea serviciilor de proiectare (P.th.+D.E.), elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (PAC) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Construire bloc pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 157.453,00 | achiziție directă | ARHIS DESIGN S.R.L |
| 51 | Prestarea serviciilor de proiectare (P.th.+D.E.), elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (PAC) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Înființare centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 3 – Managementul deșeurilor, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, pentru realizarea Subinvestiției I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar | 124.500,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L. |
| 52 | Prestarea serviciilor de proiectare (P.th.+D.E.), elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în municipiul Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, I.1.4 Asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan” | 152.000,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L. |
| 53 | Prestarea serviciilor de proiectare (P.th.+D.E.), elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc” | 97.500,00 | achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L |
| 54 | Prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea implementării proiectului „CRESTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritara 10 . Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie Obiectiv specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale , SMIS 2014+153009 | 68.450,00 | achiziție directă | IDEAL PROIECT S.R.L |
| 55 | Prestarea serviciilor de proiectare, faza P.O.E, P.T. + D.D.E, documentații obținere acorduri și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 236.000,00 | achiziție directă | VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. |
| 56 | Prestarea serviciilor de publicitate în cadrul proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10- Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) | 3.500,00 | achiziție directă | ADDICTAD S.R.L. |
| 57 | Prestarea serviciilor de publicitate în vederea implementării proiectului “Construire bloc pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 8.200,00 | achiziție directă | ADDICTAD S.R.L |
| 58 | Prestarea serviciilor de publicitate în vederea implementării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în municipiul Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, I.1.4 Asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan | 8.200,00 | achiziție directă | ADDICTAD S.R.L |
| 59 | Prestarea serviciilor de publicitate în vederea implementării proiectului “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice | 2.000,00 | achiziție directă | ADDICTAD S.R.L. |
| 60 | Prestarea serviciilor de tăiere și toaletare a arborilor periculoși și a celor situați pe spațiile verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc | 50.960,00 | achiziție directă | BICONSTANT S.R.L |
| 61 | Prestarea serviciilor de verificare tehnică pentru obiectivul de investiții “Construire bloc pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 8.000,00 | achiziție directă | STUB S.R.L. |
| 62 | Prestarea serviciilor de verificare tehnică pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în municipiul Câmpulung Moldovenesc” – P.N.R.R. Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, I.1.4 Asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan | 22.000,00 | achiziție directă | VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. |
| 63 | Prestarea serviciilor de verificare tehnică pentru obiectivul de investiții „RENOVARE ENERGETICA SEDIUL PRIMARIEI SI AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC” – P.N.R.R. Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice | 24.000,00 | achiziție directă | TRIOCAD PROIECT S.R.L. |
| 64 | Prestarea serviciilor de verificare tehnică, în vederea iimplementării proiectului „CRESTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritara 10 . Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie Obiectiv specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale , SMIS 2014+153009” | 5.550,42 | achiziție directă | STUB S.R.L. |
| 65 | Realizarea studiului topografic, inclusiv obținerea vizei OCPI Suceava, pentru imobilul reprezentat de terenul în suprafata de 41.226 mp, situat în zona Hurgis, identificat inscris in CF 42160 Campulung | 9.000,00 | achiziție directă | P.F.A. TUDUREAN P. BOGDAN – CADASTRU, TOPOGRAFIE, CARTOGRAFIE |
|  | **CONTRACTE DE FURNIZARE** |  |  |  |
| 1 | furnizare ecografe - lot 1 | 339.530,00 | licitație publică | BLUEBOX MEDICAL S.R.L |
| 2 | furnizare echipamente laborator - lot 8 | 298.714,00 | licitație publică | BLUEBOX MEDICAL S.R.L. |
| 3 | furnizare Sistem modular containere medicale - lot 11 | 523.000,00 | licitație publică | COLECTIV ENERGY S.R.L. |
| 4 | furnizare Lot 2 - RX digital portabil ATI; Lot 3 - Aparat Rotgen fix grafie; Lot 4 - Aparat Rotgen grafie-scopie; Lot 6 - Computer tomograf 64 slice-uri | 4.795.190,00 | licitație publică | CREATIVE & INNOVATIVE MANAGEMENT S.R.L |
| 5 | furnizare Lot 7 - Echipamente ATI | 1.052.800,00 | licitație publică | CREATIVE & INNOVATIVE MANAGEMENT S.R.L |
| 6 | furnizare Lot 13 - Echipamente chirurgie | 731.907,00 | licitație publică | CREATIVE & INNOVATIVE MANAGEMENT S.R.L |
| 7 | furnizare Lot 12 – Echipamente bloc operator; Lot 14 - Echipamente sterilizare | 2.744.222,00 | licitație publică | LIAMED S.R.L |
| 8 | furnizare Lot 5 – Sistem PACS | 295.000,00 | licitație publică | PHM COMSERV S.R.L |
| 9 | furnizare echipamente medicale - lot 9 | 430.782,00 | licitație publică | BROKMED S.R.L. |
| 10 | furnizare Lot 10 – mobilier medical | 1.470.211,00 | licitație publică | NEOMED S.R.L |
| 11 | furnizarea energiei electrice | 833,00 lei/Mwh | negociere fără publicare prealabilă | S.C. TINMAR ENERGY S.A. |
| 12 | FURNIZAREA DE AUTOBUZE ELECTRICE SI STAȚII DE ÎNCĂRCARE, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local, Obiectul de Investitii I.1.1 – Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde puncte de reîncărcare vehicule electrice | 10.700.000 | licitație publică | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S |

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

## SITUAŢIA

**privind dosarele repartizate Compartimentului juridic, aflate pe rolul instanţelor de judecată în perioada 01 ianuarie 2023** - **31 decembrie 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Numele/denumirea reclamantului /creditorului etc.** | **Nr. dosar** | **Natura cauzei** | **Stadiul procesu****-lui** | **Instanţa** | **Soluţii** | **Nume/denumire pârât/debitor etc.** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | MUNICIPIUL - creditor | 3759/86/2008\*\* | Procedura insolvenţei | Pe rol | Tribunal |  | Minbucovina S.A. |
| 2. | MUNICIPIUL - creditor | 492/112/2009 | Procedura insolvenţei | Pe rol | T. Bistriţa |  | EliadaCons S.R.L. |
| 3. | MUNICIPIUL | 2575/86/2014\* | Litigiu achziţii publice | Suspendat | Curte Apel |  | Instcomp S.A. |
| 4. | MUNICIPIUL - creditor | 1806/86/2015\* | Procedura insolvenţei | Pe rol | Tribunal |  | Instcomp S.A. |
| 5. | DĂNILĂ ANTON-ADRIAN | 979/206/2017\*\*\* | Pretenţii | Pe rol | Tribunal |  | Primăria, Primarul |
| 6. | MUNICIPIUL | 3998/86/2018\* | Pretenţii |  |  | Admite cererea | Florconstruct SRL |
| 7. | COZMIUC MIHAI | 561/206/2021 | Plângere contravenţională |  |  | Admite plângerea | Primăria |
| 8. | UNGUREANU DENISA | 1933/206/2021 | Plângere contravenţională | Pe rol | Tribunal |  | Primăria |
| 9. | TIPA ELENA | 2055/206/2021 | Plângere contravenţională |  |  | Respinge plâng. | Primăria |
| 10. | HUTOPILĂ ROXANA-ELENA | 2028/206/2021 | Plângere contravenţională | Pe rol | Tribunal |  | Primăria |
| 11. | ŢĂRAN SORIN | 932/206/2022 | Plângere contravenţională | Pe rol | Tribunal |  | Primăria |
| 12. | IFTODE MIHAELA-IONELA | 2976/227/2022 | Plângere contravenţională |  |  | Admite plângerea | Primăria |
| 13. | PREUTESCU MONICA | 1689/206/2022 | Plângere contravenţională |  |  | Ad. în parte pl. | Primăria |
| 14. | ŢARAN SORIN | 1928/206/2022 | Plângere contravenţională |  |  | Respinge plâng. | Primăria |
| 15. | ŢĂRAN SORIN | 14/206/2023 | Plângere contravenţională |  |  | Respinge plâng. | Primăria |
| 16. | PRIMĂRIA | 359/206/2023 | Plângere contravenţională | Pe rol | Tribunal |  | Insp. Pol. Suceava |
| 17. | VEREHA VALERIAN-ŞTEFAN | 677/206/2023 | Plângere contravenţională |  |  | Ad. în parte pl. | Municipiul |
| 18. | CAZACU DORU-NICOLAE | 874/206/2023 | Plângere contravenţională | Pe rol | Tribunal |  | Primăria |
| 19. | SERGHI TOADER | 853/206/2023 | Plângere contravenţională | Pe rol | Tribunal |  | Primăria |
| 20. | JACOTĂ ANTOANELA | 2291/206/2023 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 21. | COZMENIUC ZINAIDA | 1545/206/2021 | Fond funciar |  |  | Ad. în parte cer. | Primăria |
| 22. | LUCĂU MARIA | 1920/206/2021 | Fond funciar |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 23. | AXENTIOI IOSEP-CONSTANTIN | 1358/206/2021 | Fond funciar - prest. tab. |  |  | Respinge cererea | Com. fond funciar |
| 24. | BERSAN ELENA | 259/206/2022 | Fond funciar |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 25. | R.N.P. ROMSILVA | 465/206/2022 | Contestaţie la executare | Pe rol | Judecătorie | Respinge cererea | Com. fond funciar |
| 26. | AXENTIOI IOSEP-CONSTANTIN | 1507/206/2021 | Fond funciar - prest. tab. |  |  | Respinge cererea | Com. fond funciar |
| 27. | BADALE VERONICA | 555/206/2022 | Fond funciar |  |  | Admite cererea | Com. fond funciar |
| 28. | BRAN DUMITRU | 2160/206/2022 | Fond funciar | Suspendat | Judecătorie |  | Com. fond funciar |
| 29. | BRAN DUMITRU | 373/206/2023 | Fond funciar | Pe rol | Judecătorie |  | Com. fond funciar |
| 30. | BRAN DUMITRU | 1080/206/2023 | Acţiune posesorie | Pe rol | Judecătorie |  | Primarul |
| 31. | MIHUŢ GABRIELA-ALICE | 1143/206/2020 | Anulare act | Pe rol | C. Ap. Buc. |  | Municipiul |
| 32. | MIHUŢ GABRIELA-ALICE | 1774/206/2022 | Acţiune în constatare | Pe rol | Trib. Buc. |  | Primăria |
| 33. | ISPIR ADRIANA | 3018/86/2022 | Anulare act | Pe rol | Curte Apel |  | Primăria |
| 34. | ISPIR ADRIANA | 396/86/2023 | Ordonanţă preşedinţială |  |  | Respinge cererea | Primar |
| 35. | ISPIR ADRIANA; COŞMAN ANA | 1928/86/2023 | Anulare act | Pe rol | Tribunal |  | Primăria, primar |
| 36. | BRAN DUMITRU | 711/86/2023 | Anulare act administrativ |  |  | Renunţare la jud. | Municipiul |
| 37. | BRAN DUMITRU | 710/86/2023 | Ordonanţă preşedinţială |  |  | Respinge cererea | Primarul |
| 38. | BRAN DUMITRU | 686/86/2023 | Suspen. executare act |  |  | Respinge cererea | Primarul |
| 39. | MUNICIPIUL | 1047/206/2023 | Ordonanţă preşedinţială |  |  | Respinge cererea | Bran Dumitru |
| 40. | BROXAL COMIMPEX S.R.L. | 626/206/2019 | Obligaţia de a face | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 41. | VORNICU CONSTANTIN | 3133/206/2023 | Obligaţia de a face | Pe rol | Judecătorie |  | Primarul |
| 42. | MUNICIPIUL | 1171/86/2016\*\* | Rez. contract; desp. | Pe rol | Curte Apel |  | Prundean Stelian |
| 43. | MUNICIPIUL | 653/285/2021 | Pretenţii |  |  | Respinge cererea | Grigoraş Florin |
| 44. | MUNICIPIUL | 404/227/2021 | Pretenţii | Pe rol | Curte Apel |  | Pohoaţă Marian |
| 45. | MUNICIPIUL | 699/206/2020\* | Acţ în răsp. contractuală | Pe rol | Curte Apel |  | Vereha Valerian |
| 46. | MUNICIPIUL | 1117/206/2020 | Acţ. pauliană/rev. | Pe rol | Tribunal |  | Group Ipi Buc SRL |
| 47. | MUNICIPIUL | 1150/206/2020 | Contest. p-v licitaţie | Suspendat | Judecătorie |  | Group Ipi Buc SRL |
| 48. | FLORCONSTRUCT S.R.L. | 749/86/2021 | Pretenţii | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 49. | MUNICIPIUL | 8/86/2023\* | Pretenţii | Pe rol | Tribunal |  | Acet S.A. |
| 50. | MUNICIPIUL | 35/86/2023 | Pretenţii |  |  | Respinge cererea | Acet S.A. |
| 51. | MUNICIPIUL | 4332/866/2023 | Pretenţii |  |  | Admite cererea | Agafon Nicoleta |
| 52. | MUNICIPIUL | 1708/206/2023 | Pretenţii |  |  | Ad. în parte cer. | Ilie Samuel |
| 53. | MUNICIPIUL | 279/206/2022 | Acţ. în răsp. contractuală | Suspendat | Judecătorie |  | Prundean Stelian |
| 54. | CIORNEI MARIAN | 245/206/2023 | Atribuire contr. locaţiune | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 55. | GRĂMADĂ ION-STELIAN | 1784/86/2023 | Anulare act administrativ | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul, primar |
| 56. | GRĂMADĂ ION-STELIAN | 2140/86/2023 | Litigiu func. publici | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul, primar |
| 57. | PUGHIUC MIHAELA | 1078/86/2023 | Anulare act | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 58. | ANDRONICESCU ANA | 444/39/2023 | Anulare act |  |  | Respinge cererea | Consiliul Local |
| 59. | MUNICIPIUL | 1843/206/2023 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 60. | MUNICIPIUL | 1890/206/2023 | Suspen. prov. exe. silită |  |  | Respinge cererea | Fritehnic S.R.L. |
| 61. | MUNICIPIUL | 4818/86/2023 | Anulare act administ. | Pe rol | Tribunal |  | Ad. Fond. pt. Mediu |
| 62. | COSTICI LOREDANA | 1733/206/2021 | Stare civilă |  |  | Respinge cererea | Primăria |
| 63. | DIR. DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 3530/86/2022 | Oblig. de a face-ore |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 64. | VĂDANĂ CLAUDIA | 1885/334/2022 | Stare civilă |  |  | Admite cererea | Serv. stare civilă |
| 65. | POPESCU MERCHEŞ**-**VERONICA | 1162/206/2019 | Servitute | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 66. | ALVIREASCU IOANA-TATIANA | 326/206/2020 | Servitute - disjungere | Suspendat | Judecătorie |  | Municipiul |
| 67. | BEJENARU GHEORGHE | 1806/206/2020 | Uzucapiune |  |  | Respinge cererea | Municipiul |
| 68. | ILEA VALERICA | 1807/206/2020 | Partaj judiciar |  |  | Respinge cererea | Municipiul |
| 69. | SURPAT-CÎMPAN VIORICA | 2055/206/2020 | Uzucapiune |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 70. | BERSAN MIHAI | 893/206/2021 | Servitute |  |  | Respinge cererea | Municipiul |
| 71. | ISTRATI ELENA | 1852/206/2021 | Uzucapiune | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 72. | NIGA MIRCEA | 614/206/2022 | Prestaţie tabulară |  |  | Respinge cererea | Municipiul |
| 73. | AVASILCĂI DOINA | 1495/206/2022 | Partaj judiciar |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 74. | COZORICI SOLTANICA | 1439/206/2022 | Uzucapiune |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 75. | FOTA SORINEL | 1657/206/2022 | Servitute | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 76. | BĂRBÎNŢĂ STELIAN-NICU | 1825/206/2022 | Uzucapiune | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 77. | NEGURĂ DANIEL | 1124/206/2023 | Prestaţie tabulară | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 78. | GHINESCU SILVIU-ADRIAN | 1550/206/2023 | Partaj judiciar | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 79. | BEJENARU VASILE | 2254/206/2023 | Partaj judiciar | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 80. | MUZELAK IOSEP | 1495/206/2023 | Succesiune | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 81. | SABIE PETREAN PETRU | 161/206/2020 | Uzucapiune | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |

ORGANIGRAMA:

Structurile funcționale subordonate Primarului și Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și datele de contact sunt:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc:

– Str. 22 Decembrie, nr.2, tel:0230-314425, fax:0230-314725,

e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro.

**I.PRIMARUL MUNICIPIULUI** - **Negură Mihăiță:**

**II.VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI – Berențan Corneliu-Petru:**

- Cabinet primar (2 posturi – 1 post vacant și 1 post temporar vacant);

**Direcția tehnică și urbanism** (4 posturi conducere, 30 posturi execuție):

**Arhitect Șef -** **Director executiv** (1 post conducere - vacant, 30 posturi execuție);

- Compartiment planificare urbană și autorizări (4 posturi execuție: 2 posturi ocupate și 2 posturi vacante).

**Director executiv adjunct — Istrate Luminița-Rozalia** (1 post conducere - ocupat, 26 posturi execuție):

- Compartiment managementul proiectelor cu fonduri europene (3 posturi execuție – 1 post ocupat și 2 posturi vacante);

**Serviciul patrimoniu - Șef serviciu - Niță Marcela-Luminița** (1 post conducere - ocupat, 13 posturi execuție):

- Compartiment administrare domeniul public și privat (8 posturi execuție – 4 posturi ocupate și 4 posturi vacante)

- Compartiment spațiu locativ (3 posturi execuție – 2 posturi ocupate și 1 post vacant);

- Compartiment transport auto și monitorizare parcări (2 posturi execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant).

**Serviciul investiții, tehnic, administrativ – Șef serviciu – Erhan Andrei** (1 post conducere – ocupat, 10 posturi de execuție):

- Compartiment investiții (5 posturi execuție: 4 posturi ocupate, 1 post vacant);

- Compartiment tehnic și administrativ gospodăresc (5 posturi execuție – 4 posturi ocupate, 1 post temporar ocupat);

**Compartiment audit intern (2 posturi execuție - ocupate);**

**Compartiment licitații și achiziții publice (2 posturi execuție - ocupate);**

**Compartiment situații de urgentă, securitate și sănătate în muncă (3 posturi execuție: 2 posturi ocupate și 1 post vacant);**

**Direcția poliția locala (2 posturi conducere și 23 posturi execuție);**

**Director executiv – Melen Daniel-Victor(1 post conducere – ocupat și 23 posturi execuție):**

-Compartiment dispecerat și evidența persoanelor (1 post execuție - ocupat);

-Compartiment protecția mediului (1 post execuție - ocupat);

- Compartiment activitate comercială (1 post execuție - ocupat).

- Compartiment disciplina în construcții și afișajul stradal (2 posturi execuție - ocupate);

**Serviciul ordinea publică, paza bunurilor și circulația pe drumurile publice — Șef serviciu Balan Ioan Cristian** (1 post conducere - ocupat, 18 posturi execuție):

- Compartiment ordinea și liniștea publică, paza bunurilor (11 posturi execuție – ocupate și două posturi vacante);

- Compartiment circulația pe drumurile publice (5 posturi execuție - ocupate);

**Serviciul gospodărire municipală - Șef serviciu – Latiș Mihai (1 post conducere - ocupat și 10 posturi execuție).**

- Compartiment monitorizare servicii publice (3 posturi execuție: 1 post ocupat și 2 posturi vacante):

- Compartiment drumuri și spații verzi (7 posturi execuție – 4 posturi ocupate și 3 posturi vacante);

**Direcția economică — director executiv - Florescu Iuliana-Georgeta** (2 posturi conducere – ocupate și 22 posturi executie):

- Compartiment administrare creanțe fiscale (4 posturi execuție ocupate);

- Compartiment buget-contabilitate, salarizare și finanțare investiții – (5 posturi execuție ocupate);

- Compartiment specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân (1 post execuție - vacant);

**Serviciul impozite și taxe – șef serviciu – Coclici Liliana** (1 post conducere – ocupat, 12 posturi execuție):

- Compartiment executare silită (11 posturi de execuție : 5 posturi de execuție ocupate, 1 post temporar ocupat și 4 posturi de execuție vacante)

- Compartiment managementul calității, comunicare, relații publice (1 post execuție - vacant);

**III. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI – Erhan Rodica:**

**Direcția de asistență socială - Director executiv – Erhan-Vicol Daniela-Maria (1 post conducere - ocupat, 78 posturi execuție);**

**-** Compartiment beneficii de asistență socială( 4 posturi execuție: 2 posturi ocupate și 2 posturi vacante);

- Compartiment servicii sociale (4 posturi execuție – 3 posturi ocupate și 1 post vacant);

- Compartiment asistenți personali persoane cu handicap grav (70 posturi de execuție: 59 posturi ocupate și 11 posturi vacante);

**Direcția administrație publică - Director executiv – Crăciunescu Diana-Mihaela** (**1 post conducere - ocupat, 29 posturi execuție);**

- Compartiment resurse umane (3 posturi execuție : 2 posturi ocupate și 1 post vacant).

- Compartiment informatică (2 posturi execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant);

- Serviciul Medicina Școlară (12 posturi execuție: 11 posturi ocupate și 1 post vacant);

- Compartiment administrație publică și autoritate tutelară (5 posturi execuție: 3 posturi ocupate, 1 post temporar vacant și 1 post vacant);

- Compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative (1 post execuție - vacant);

- Compartiment relații cu publicul, registratură, circulația și păstrarea documentelor, secretariat și arhivă (6 posturi execuție: 4 posturi ocupate și 2 posturi vacante);

**Compartiment juridic (2 posturi execuție ocupate).**

**Compartiment registre agricole și fond funciar (2 posturi execuție - ocupate).**

**IV.SERVICII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL**

**- Serviciul de evidență și informare -** **Șef serviciu – Latiș Mihaela - Ancuța (1 post conducere - ocupat, 10 posturi execuție)**

*Serviciul public comunitar local de evidenta și informare:*

- Compartiment evidența persoanelor (5 posturi execuție ocupate);

- Compartiment stare civilă (2 posturi execuție ocupate).

**-** *Centrul Național de Informare și Promovare Turistică*(3 posturi execuție – 2 posturi ocupate).

**- Club Sportiv Municipal Rarăul – director – Țâmpău Elena Erzilia** **(1 post conducere – ocupat, 14 posturi execuție: 6 posturi – ocupate și 8 posturi vacante);**

**Date de contact: Str. Sirenei, nr. 1, Câmpulung Moldovenesc.**

- **Biblioteca Municipală** – **Manager – Bogoș Nicoleta-Petronela (1 post conducere-ocupat și 8 posturi execuție: 6 posturi ocupate și 2 posturi vacante);**

**Date de contact: Calea Bucovinei nr. 4, tel. 0721/046095.**

- **Muzeul „Arta Lemnului" – Manager – Stamatin Bogdan(1 post conducere – ocupat și 9 posturi execuție ocupate).**

**Date de contact: Calea Transilvaniei nr. 10, tel. 0768/220100.**

**INFORMAȚII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR** **UMANE ÎN ANUL 2023**

1. Informații privind fluctuațiile de personal: *în anul 2023 au fost efectuate un număr de 14 de angajări* (funcționari publici și personal contractual) *și un număr de 12 încetări* ale raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă.

2. Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere exercitate temporar: *- nu au fost fluctuații la nivelul funcțiilor de conducere exercitare temporar.*

3. În anul 2023 au fost organizate un număr de *16 concursuri și/sau examene* privind recrutarea/promovarea funcţionarilor publici/personalului contractual.

**IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA**

Accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu s-a făcut prin publicarea informaţiilor pe site-ul Primăriei, prin afişare în cadrul punctului de informare-documentare aflat în cadrul compartimentului specializat.

Având în vedere modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 în anul 2023, au fost luate toate măsurile privind reorganizarea accesului de informaţiile de interes public, modificarea structurii site-ului instituţiei pentru un mai bun acces la informaţii, elaborarea/publicarea Buletinului informativ.

Activitatea de audienţe la conducerea executivă a primăriei - audiențele s-au desfășurat conform programului stabilit.

Rapoartele privind aplicarea legii liberului acces la informaţiile de interes public, precum şi aplicarea legii transparenţei sunt publicate pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate în cadrul punctului de informare-documentare.

**V.LEGISLATIE**

**INFORMAŢII DESPRE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE INIŢIATE:**

În anul 2023 au fost inițiate un număr de 9 proiecte de hotărâri ale Consiliului local cu caracter normativ și au fost adoptate un număr de 9 hotărâri, astfel:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu destinația de pajiști permanente aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții ,,PUNCT OPERARE AEROMEDICALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren cu destinația de pajiște permanentă aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de publicare a listei contribuabililor reprezentând persoane juridice care nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului și a procedurii pentru publicarea listei contribuabililor reprezentând persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava.

7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”BAZĂ DE AGREMENT ACVATIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC”.

8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Introducere în intravilan și schimbare destinatie clădire din anexă a exploatației agricole în locuință”.

9.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.

**Mihăiţă Negură**

**Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc**